**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.02.2011 № 90-п

г. Ярославль

**Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы**

В целях реализации демографической политики и удовлетворения запроса на услуги дошкольного образования в Ярославской области и в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы (далее Программа).

2. Департаменту образования Ярославской области при формировании областного бюджета на 2011 – 2021 годы предусматривать средства на финансирование мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области С.А. Вахруков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 17.02.2011 № 90-п

**ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской  
области» на 2011 – 2021 годы** (далее – ОЦП)

Паспорт ОЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ОЦП | 01.01.2011 – 31.12.2021 |
| Куратор ОЦП | заместитель Председателя Правительства области Колесов Р.А., тел. 40-18-46 |
| Ответственный  исполнитель | департамент образования Ярославской области (далее – ДО ЯО);  директор ДО ЯО Лобода И.В., тел. 40-18-95;  первый заместитель директора ДО ЯО Астафьева С.В.;  заместитель директора ДО ЯО Самохвалова В.В., тел. 40-18-93 |
| Исполнитель ОЦП | департамент строительства Ярославской области (далее – ДС ЯО),  заместитель директора ДС ЯО Черневский А.А., тел. 78-63-56;  департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее – ДИЗО ЯО), директор ДИЗО ЯО Фролов М.А., тел. 40-14-31 |
| Электронный адрес размещения ОЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx |

Общая потребность в финансовых ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (млн. руб.) | | | | | | | | | | | |
| всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | 2431,5243 | 167,1500 | 301,8713 | 336,1253 | 246,8169 | 409,7679 | 115,3786 | 64,601 | 363,3084 | 349,7270 | 67,5283 | 9,2496 |
| - федеральные средства | 2720,6711 | 7,5404 | 8,5591 | 391,0524 | 519,0220 | 458,8214 | 116,9426 | 0,0000 | 84,5549 | 491,5073 | 420,6802 | 221,9908 |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местные бюджеты | 1077,9125 | 108,1098 | 250,6996 | 150,1637 | 33,9494 | 36,0895 | 15,3100 | 144,6588 | 95,8191 | 103,0130 | 122,1156 | 17,984 |
| Итого по ОЦП | 6230,1079 | 282,8002 | 561,1300 | 877,3414 | 799,7883 | 904,6788 | 247,6312 | 209,2598 | 543,6824 | 944,2473 | 610,3241 | 249,2244 |

I. Описание текущей ситуации и обоснование изменений

Удовлетворение потребностей населения Ярославской области в дошкольном образовании путем увеличения количества мест в образовательных организациях является одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования региона.

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года было указано на то, что региональные и местные власти должны обеспечить потребность населения в детских садах и ясельных группах. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части мер обеспечения доступности дошкольного образования ставит задачу достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ставит задачу достижения к 2021 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

ОЦП ориентирована на решение проблемы обеспечения доступности дошкольного образования в Ярославской области.

В Ярославской области на 01 января 2011 года действовало 597 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в том числе 432 самостоятельные дошкольные образовательные организации (далее – ДОО), которые посещали 56287 детей. Организованным дошкольным образованием в области было охвачено 73 процента детей в возрасте 1 – 6 лет.

В связи с увеличением рождаемости на 1,5 – 2 тысячи детей возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.

Отсутствие свободных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы :

- невозможность устройства на работу социально активного населения – родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях особенно актуальна для г. Ярославля, где очередь на получение услуг дошкольного образования для детей в возрасте 1 – 6 лет – 9365 человек, что составляет 52 процента от общего количества детей региона данной возрастной категории, ожидающих место в ДОУ. В г. Рыбинске очередь на получение услуг дошкольного образования составляет 2226 человек (12 процентов), в Ярославском муниципальном районе – 1062 человека (6 процентов), в Ростовском и Тутаевском муниципальных районах – свыше 900 человек (5 процентов), Угличском муниципальном районе – 763 человека (4 процента). Данные приведены на момент разработки ОЦП.

Расширение сети организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в области в результате строительства новых зданий за счет средств областного бюджета и местных бюджетов позволит сократить очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в муниципальных образованиях области (далее – муниципальные образования).

Приведение в соответствие с нормативными требованиями возвращенных в систему образования зданий бывших детских садов позволит сэкономить денежные средства на строительство новых зданий. В период 2011 – 2019 годов планируется вернуть в систему образования 6 зданий.

Программно-целевой метод решения проблемы дефицита мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, позволит в период 2011 – 2021 годов реализовать конкретные проекты.

Следует выделить также преимущества программно-целевого метода при решении поставленной проблемы:

- цели, задачи и основные направления реализации ОЦП позволяют учесть особенностиоткрытия дополнительных мест в конкретных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также определить приоритетность финансирования тех или иных мероприятий в рамках ОЦП;

- распределение полномочий и ответственности в рамках ОЦП между органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее – ОМСУ) позволит повысить эффективность выполнения мероприятий ОЦП;

- планирование и мониторинг результатов реализации ОЦП позволит эффективно оценивать результаты осуществления мероприятий по ее реализации.

II. Цель ОЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние цели | Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | | единица измере-  ния | базовое значе-  ние | плановое значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 год | | 2012 год | 2013  год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| Повышение доступности услуг дошкольного образования | | количество мест в образовательных организациях для реализации основной общеобразователь-  ной программы дошкольного образования | мест\* | 53985 | 55552 | 57315 | | 60519 | | 62433 | 66767 | 68536 | | 68156 | | | 68300 | | 68970 | | 69820 | | 70350 |
| доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования в Ярославской области (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процен-  тов\* | 73 | 73 | 74 | | 75 | | 75,8 | 76,2 | 94,7 | | 94,8 | | | 94,8 | | 96,0 | | 98,0 | | 100 |

\* Плановое значение на конец отчетного периода..

III. Задачи ОЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи / проекта | Результат | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | единица измерения | значение | | | | | | | | | | | |
| всего\* | плановое | | | | | | | | | | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования | количество зданий, введенных в эксплуатацию | единиц  (мест) | 27  (3946) | 0  (0) | 7  (883) | 5  (370) | 6  (623) | 5  (780) | 6  (1110) | 0  (0) | 4 (710) | 1  (140) | 1  (110) | 0  (0) |
| степень выполнения общестроите-льных работ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт с целью приспособления зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | количество зданий, введенных в эксплуатацию | единиц  (мест) | 4  (285) | 2  (200) | 0  (0) | 1  (25) | 0  (0) | 1  (60) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) |
| 3. | Ремонт функционирующих зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | количество объектов, введенных в эксплуатацию | единиц  (мест) | 181  (4318) | 71  (1367) | 38  (765) | 63  (1884) | 4  (75) | 5  (227) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) |
| 4. | Анализ возможностей привлечения частных инвесторов на условиях государственно-частного партнерства и разработка предложений для частных инвесторов | перечень объектов строительства и реконструкции для частных инвесторов | да/ нет | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Оснащение дополнительно созданных мест | количество оснащённых мест | мест | 6866 | 1567 | 1763 | 2279 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Разработка и сдача на государственную экспертизу (далее – госэкспертиза) проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования | ПСД, разработанная и сданная на госэкспертизу | единиц | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Приобретение зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | количество приобретенных зданий и помещений | единиц (мест) | 1  (65) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 1  (65) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) |
| 8. | Перепрофилирование групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях | количество перепрофили-рованных мест | мест | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 |
| 9. | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | создано дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (количество зданий, вве­денных в эксплуата­цию) | единиц  (мест) | 17  (1800) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5  (530) | 7  (740) | 5  (530) |

\* Фактически планируемое число объектов и мест к вводу в эксплуатацию по завершению реализации ОЦП

IV. Механизмы реализации ОЦП

Мероприятия ОЦП реализуются по проектному принципу. Ответственным исполнителем ОЦП является ДО ЯО.

Мероприятия ОЦП описаны в [разделе V](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EA9001Ba1p5H) ОЦП.

Мероприятия по строительству и реконструкции зданий ДОО описаны в [пунктах 1](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA0C18a1pFH), [6](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAC0417a1pFH) раздела V ОЦП.

Исполнители мероприятий – ДС ЯО, ОМСУ.

ДС ЯО является главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ГРБС) по данным мероприятиям.

Мероприятия по приобретению зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования (далее – мероприятия по приобретению зданий и помещений) описаны в пункте 7 раздела V ОЦП.

Исполнители мероприятия – ДИЗО ЯО, ДО ЯО.

ГРБС по мероприятиям по приобретению зданий и помещений является ДИЗО ЯО.

Мероприятия по перепрофилированию групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях описаны в пункте 8 раздела V ОЦП. Исполнители мероприятия – ОМСУ.

В 2011 – 2013 годах строительство объектов недвижимости, необходимых для предоставления услуг дошкольного образования, осуществлялось силами уполномоченных структур муниципальных образований как объектов муниципальной собственности: в соответствии с законодательством о размещении заказов заключались муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры. Между ДС ЯО и ОМСУ заключались соглашения о совместных действиях сторон по организации финансирования строительства, реконструкции, разработки ПСД объекта по форме, утверждаемой приказом ДС ЯО.

В целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529D3257C5E756D0C0AC1FB86Fa9p7H)Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100‑процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет Правительством области принято решение о строительстве отдельных объектов ДОО силами государственного казенного учреждения Ярославской области «Единая служба заказчика» (далее – ГКУ ЯО «Единая служба заказчика») в соответствии с пунктом 29 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Отбор таких объектов обусловлен отсутствием в отдельных муниципальных образованиях уполномоченных структур, обладающих необходимыми для организации строительства профессиональными знаниями и опытом успешного строительства аналогичных объектов.

Перечень объектов, строительство которых будет производиться силами ГКУ ЯО «Единая служба заказчика», включает в себя:

- объекты 1 группы, в отношении которых ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» будет осуществлять организацию всех видов работ (инженерные изыскания, проектирование, обеспечение проведения госэкспертизы, выполнение строительно-монтажных работ, ввод в эксплуатацию) (подпункт 6.2 пункта 6 раздела V ОЦП);

- объекты 2 группы, в отношении которых ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» будет осуществлять выполнение строительно-монтажных работ и ввод объектов в эксплуатацию, так как изготовление ПСД и проведение госэкспертизы ПСД было обеспечено силами соответствующих ОМСУ (подпункты 1.13, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 пункта 1 раздела V ОЦП).

Бюджетные инвестиции в объекты 1 и 2 группы с 2014 года осуществляются по следующей схеме. Земельные участки будут предоставлены соответствующими ОМСУ в безвозмездное срочное пользование ГКУ ЯО «Единая служба заказчика», которому после получения положительного заключения госэкспертизы передается ПСД для организации строительства объектов государственной собственности. После завершения строительства и регистрации права собственности на объекты недвижимости объекты, находящиеся в собственности Ярославской области, предполагается передать соответствующим муниципальным образованиям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

В государственных контрактах на строительство ДОО могут предусматриваться авансовые платежи в размере до 30 процентов цены контракта.

Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию остальных объектов будут осуществляться силами уполномоченных структур муниципальных образований как объектов муниципальной собственности. Софинансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках договоров о совместных действиях сторон по организации финансирования.

Закупочные процедуры на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ, поставку оборудования проводятся уполномоченными структурами муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством.

Ремонтные работы с целью открытия дополнительных мест (мероприятия, указанные в [пунктах 2](#sub_502), [3](#sub_503) раздела V ОЦП) планируется осуществлять в муниципальных и государственных образовательных организациях.

При выполнении ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях между ДО ЯО и соответствующим ОМСУ заключается соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций в рамках ОЦП по форме согласно приложению 2 к ОЦП.

При выполнении ремонтных работ в государственных образовательных организациях между ДО ЯО и соответствующей государственной образовательной организацией заключается соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области».

Финансирование мероприятий ОЦП планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. На реализацию мероприятия ОЦП, указанного в [подпункте 1.5 пункта 1 раздела V](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAB0519a1p4H) ОЦП, в 2012 году привлечены средства бюджетного кредита на реализацию комплексных программ поддержки развития ДОО Ярославской области, предоставленного из федерального бюджета, в объеме 62681 тыс. рублей.

В 2013 – 2015 годах на финансирование ОЦП (мероприятий по строительству и реконструкции ДОО, которые планируется ввести в эксплуатацию до 2019 года) привлекалась субсидия на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета. Также в 2013 – 2015 годах из областного бюджета предоставлялась субсидия на софинансирование расходов ОМСУ на разработку и госэкспертизу ПСД на строительство ДОО в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет протоколом заседания регионального комитета от 14 декабря 2018 года № 2018-2 утвержден паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках реализации которого в ОЦП предусматриваются средства:

- на 2018 – 2019 годы – в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- на 2019 – 2021 годы – в виде субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

ДО ЯО:

- является ГРБС областного бюджета при проведении ремонтных работ, указанных в пунктах 2, 3 раздела V ОЦП, оснащения дополнительно созданных мест оборудованием в соответствии с мероприятиями, указанными в пункте 5 раздела V ОЦП;

- координирует действия соисполнителей ОЦП;

- осуществляет ведение отчетности по реализации ОЦП, в установленном порядке отчитывается перед Правительством области;

- вносит предложения по уточнению перечня мероприятий ОЦП, объему затрат на реализацию мероприятий ОЦП в текущем финансовом году и плановом периоде до конца срока реализации ОЦП.

ДС ЯО:

- является ГРБС областного бюджета при выполнении мероприятий, указанных в [пунктах 1](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA0C18a1pFH), [6 раздела V](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAC0417a1pFH) ОЦП, а также в приложении 11 к ОЦП;

- контролирует мероприятия по строительству, реконструкции, разработке ПСД объектов ОЦП;

- координирует деятельность муниципальных образований в ходе строительства и реконструкции объектов.

ДИЗО ЯО:

- осуществляет функции ГРБС при выполнении мероприятий по приобретению зданий и помещений в собственность Ярославской области;

- осуществляет финансирование мероприятий по приобретению зданий и помещений в собственность Ярославской области за счет средств, выделяемых на реализацию ОЦП;

- в соответствии с законодательством заключает государственные контракты на приобретение зданий и помещений в собственность Ярославской области;

- представляет в ДО ЯО отчеты о ходе работ по приобретению зданий и помещений ДОО в собственность Ярославской области;

- оформляет документы по принятию зданий и помещений в собственность Ярославской области.

ОМСУ:

- предоставляют документацию, необходимую для уточнения перечня и объемов финансирования мероприятий ОЦП:

не позднее 01 июня года, предшествующего планируемому году реализации мероприятия, – для мероприятий, указанных в пунктах 1, 6 [раздела V](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAC0417a1pFH) ОЦП;

не позднее 01 ноября года реализации мероприятия – для мероприятий, указанных в пунктах 2, 3, 5 раздела V ОЦП;

не позднее 01 ноября года реализации мероприятия – для мероприятий, указанных в пунктах 1, 6 раздела V ОЦП, а также в приложении 11 к ОЦП (в случае изменения сроков и (или) объемов финансовых обязательств по исполнению мероприятия ОЦП);

- во исполнение обязательств по обеспечению создания не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет за счет средств Ярославской области в случае направления средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов и субсидий на создание мест для детей старше 3 лет, реализуют мероприятия по перепрофилированию групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях;

- организуют закупки на выполнение работ, оказание услуг, поставку оборудования для выполнения мероприятия ОЦП;

- представляют в ДО ЯО ежеквартальный отчет об использовании финансовых средств, направляемых на выполнение мероприятий ОЦП;

- в случае возникновения экономии бюджетных средств по результатам конкурсных процедур, проведенных в соответствии с действующим законодательством, в оперативном порядке информируют ГРБС по мероприятиям ОЦП;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий ОЦП.

Приобретение зданий и помещений планируется осуществлять путем покупки соответствующих объектов в собственность Ярославской области.

Объемы субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (далее – субсидия на проведение ремонтных работ), условия предоставления субсидии на проведение ремонтных работ и принципы ее распределения между муниципальными образованиями определяются в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EA90217a1p9H) предоставления и распределения субсидии на проведение ремонтных работ, приведенной в приложении 3 к ОЦП.

Объемы субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции ДОО за счет средств областного бюджета (далее – субсидия на мероприятия по строительству), условия предоставления субсидии на мероприятия по строительству и принципы ее распределения между муниципальными образованиями определяются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета, приведенным в приложении 4 к ОЦП.

Объемы субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по разработке и госэкспертизе ПСД на строительство ДОО (далее – субсидия на мероприятия по разработке ПСД), условия предоставления субсидии на мероприятия по разработке ПСД и принципы ее распределения между муниципальными образованиями определяются в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EA90C1Ba1pBH) формирования, распределения и предоставления субсидии на мероприятия по разработке ПСД, приведенной в приложении 5 к ОЦП. Распределение субсидии на мероприятия по разработке ПСД между муниципальными образованиями определяется [разделом V](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA0C1Aa1pCH) ОЦП. В случае корректировки наименований объектов в процессе их проектирования внесение изменений в ОЦП и соглашения не требуется. При реализации мероприятий по строительству данных объектов наименование должно соответствовать проектной документации.

[Паспорта](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA051Ba1pBH) объектов капитального строительства/реконструкции приведены в приложении 6 к ОЦП.

Объемы субсидии местным бюджетам на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета определяются в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA0116a1pFH) формирования, распределения и предоставления субсидии местным бюджетам на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (приложение 7 к ОЦП). Распределение указанной субсидии между муниципальными образованиями утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в ДОО и иных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – субсидия на оснащение дополнительных мест), и субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529A3C53C6E356D0C0AC1FB86F97958862C42F875E54544FaAp8H) развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (далее – субсидия на поддержку мероприятий ФЦП развития образования) в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования и Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529A3C53C6E356D0C0AC1FB86F97958862C42F875E54544FaAp8H) развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования», заключаемыми между Правительством области и Министерством образования и науки Российской Федерации, является запланированное на текущий финансовый год открытие дополнительных мест для оказания услуг дошкольного образования в ДОО и общеобразовательных организациях в рамках реализации областных целевых и муниципальных программ. [Распределение](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA031Aa1p8H) субсидии на оснащение дополнительных мест между бюджетами муниципальных образований на 2013 год представлено в приложении 2 к Методике предоставления и распределения субсидии на оснащение дополнительных мест (приложение 8 к ОЦП), распределение субсидии на поддержку мероприятий [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529A3C53C6E356D0C0AC1FB86F97958862C42F875E54544FaAp8H) развития образования между бюджетами муниципальных образований на 2013 год представлено в приложении 2 к Методике предоставления и распределения субсидии на поддержку мероприятий [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529A3C53C6E356D0C0AC1FB86F97958862C42F875E54544FaAp8H) развития образования (приложение 9 к ОЦП), распределение субсидии на оснащение дополнительных мест и субсидии на поддержку мероприятий [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529A3C53C6E356D0C0AC1FB86F97958862C42F875E54544FaAp8H) развития образования на плановый период утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Объем субсидии на оснащение дополнительных мест и субсидии на поддержку мероприятий [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD58D644A9B3F6529A3C53C6E356D0C0AC1FB86F97958862C42F875E54544FaAp8H) развития образования, условия их предоставления и принципы распределения между муниципальными образованиями определяются в соответствии с указанными методиками.

Объемы средств, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях определяются в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA0116a1pFH) предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях (приложение 10 к ОЦП), Порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (приложение 101 к ОЦП) и Порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (приложение 102 к ОЦП). Распределение указанных субсидии и иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях определяются в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=9BE9BA25DCEC33AFE5BD46DB52C5EDF355946559C7E95F8294F344E5389E9FDF258B76C51A59554EAA0116a1pFH) предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях (приложение 11 к ОЦП). Распределение указанной субсидии между муниципальными образованиями утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Показатели создания в Ярославской области дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2018 – 2021 годах приведены в приложении 12 к ОЦП.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направленных на реализацию ОЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией ОЦП осуществляет куратор ОЦП – заместитель Председателя Правительства области Колесов Р.А.

Информация об ОЦП и о ходе ее реализации размещается на странице ДО ЯО на официальном портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Перечень мероприятий ОЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/мероприятия | Результат выполнения  мероприятия | | Срок  реализации,  годы | Плановый объём финансирования,  (тыс. руб.) | | | | Исполнитель мероприятия  (в установленном порядке) |
| наименование, единица  измерения | плановое значение | всего | ФБ | ОБ | МБ |

| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования | | | | | | 2011 – 2020 | | | | | 3982678,683 | | | 1483699,446 | | | | 1865569,523 | | | | | 633409,714 | ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»,  ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 2011 | | | | | 110192,798 | | | 0,000 | | | | 101100,000 | | | | | 9092,798 |
| 2012 | | | | | 474061,981 | | | 0,000 | | | | 248911,339 | | | | | 225150,642 |
| 2013 | | | | | 654172,238 | | | 342358,450 | | | | 226065,978 | | | | | 85747,810 |
| 2014 | | | | | 668973,410 | | | 481022,030 | | | | 161447,860 | | | | | 26503,520 |
| 2015 | | | | | 868233,955 | | | 458821,443 | | | | 378285,436 | | | | | 31127,076 |
| 2016 | | | | | 233662,085 | | | 116942,623 | | | | 101409,455 | | | | | 15310,007 |
| 2017 | | | | | 209259,800 | | | 0,000 | | | | 64601,000 | | | | | 144658,800 |
| 2018 | | | | | 543682,324 | | | 84554,900 | | | | 363308,363 | | | | | 95819,061 |
| 2019 | | | | | 170440,094 | | | 0,000 | | | | 170440,094 | | | | | 0,000 |
| 2020 | | | | | 49999,998 | | | 0,000 | | | | 49999,998 | | | | | 0,000 |
| 1.1. | Строительство детского дошкольного учреждения с инженерными коммуникациями,  г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Доронина, у д. 10, корп. 2 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-  тацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет (0) | | | 2011 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 50/ нет (0) | | | 2012 | | 59500,29 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 59500,29 | |
| 100/ да (220) | | | 2013 | | 132240,769 | | | 41527,4 | | | | 41696,369 | | | | 49017,0 | |
| 1.2. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями,  хозяйственного блока с инженерными коммуни-кациями, г. Ярославль, ул. Строителей (в районе д. 5, корп. 5) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 30/ нет (0) | | | 2011 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (220) | | | 2012 | | 161462,6 | | | 0,0 | | | | 77468,5 | | | | 83994,1 | |
| 1.3. | Строительство детского сада, Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 21 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 10/ нет (0) | | | 2011 | | 32312,798 | | | 0,0 | | | | 30000,0 | | | | 2312,798 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 20/ нет (0) | | | 2012 | | 20148,854 | | | 0,0 | | | | 19141,414 | | | | 1007,44 | |
| 100/ да (110) | | | 2013 | | 52589,84 | | | 36438,0 | | | | 11869,84 | | | | 4282,0 | |
| 1.4. | Строительство детского сада на 120 мест с бассейном и инженерными коммуникациями, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 33 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 10/ нет (0) | | | 2013 | | 51989,88 | | | 46065,6 | | | | 0,0 | | | | 5924,28 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (120) | | | 2014 | | 78438,14 | | | 64681,75 | | | | 9835,39 | | | | 3921,0 | |
|  | | | 2015 | | 6908,598 | | | 6563,1683 | | | | 0,0 | | | | 345,43 | |
| 1.5. | Строительство здания детского комбината, пристройки на 120 мест, ГО г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 7 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплу-атацию, да/ нет (мест) | | | | 70/ нет (0) | | | 2012 | | 71244,00 | | | 0,0 | | | | 67681,0 | | | | 3563,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (1204) | | | 2013 | | 48014,349 | | | 0,0 | | | | 45595,249 | | | | 2419,1 | |
|  | | | 2014 | | 4101,655 | | | 0,0 | | | | 3818,775 | | | | 282,88 | |
| 1.6. | Строительство детского сада на 120 мест в г. Ростове, ул. Спартаковская | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 2/ нет (0) | | | 2011 | | 19500,0 | | | 0,0 | | | | 17000,0 | | | | 2500,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.7. | Строительство детского сада на 120 мест в г. Ростове, Ростовский МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 90/ нет (0) | | | 2013 | | 78763,0 | | | 63666,33 | | | | 11158,52 | | | | 3938,15 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (120) | | | 2014 | | 29085,95 | | | 25429,06 | | | | 2202,59 | | | | 1454,30 | |
| 1.8. | Строительство детского сада, г. Углич, МКР Мирный-2 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов[1](#sub_5001)/ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | | 25/ нет (0) | | | 2013 | | 70960,0 | | | 62287,0 | | | | 5100,0 | | | | 3573,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (220) | | | 2014 | | 118895,40 | | | 90451,50 | | | | 22499,13 | | | | 5944,77 | |
|  | | | 2015 | | 13791,849 | | | 13102,2593 | | | | 0,0 | | | | 689,59 | |
| 1.9 | Строительство детского сада на 140 мест,  раб. пос. Красные Ткачи,  Ярославский МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет (0) | | | 2011 | | 31580,0 | | | 0,0 | | | | 30000,0 | | | | 1580,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 99/ нет (0) | | | 2012 | | 55916,237 | | | 0,0 | | | | 53120,425 | | | | 2795,812 | |
| 100/ да (140/ 1684) | | | 2013 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 1.10. | Строительство пристройки с инженерными коммуникациями к МДОУ Большесельскому детскому саду «Березка», Большесельский район,  с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 28 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 95/ нет (0) | | | 2013 | | 54884,28 | | | 0,0 | | | | 52140,0 | | | | 2744,28 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (60) | | | 2014 | | 500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 500,0 | |
| 1.11. | Строительство двухэтажной пристройки к зданию МДОУ детского сада № 18 «Сказка», г. Углич,  ул. Часовая, д. 3 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 50/ нет (0) | | | 2011 | | 26800,0 | | | 0,0 | | | | 24100,0 | | | | 2700,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (60) | | | 2012 | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 300,0 | |
| 1.12. | Строительство детского сада в г. Данилове | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 30/ нет (0) | | | 2013 | | 58830,12 | | | 50030,12 | | | | 5000,0 | | | | 3800,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/ да (103) | | | 2014 | | 17618,67 | | | 10893,83 | | | | 5843,91 | | | | 880,93 | |
| 1.13. | Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье,  ул. Комсомольская (вблизи  д. 39) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 40/нет (0) | | | 2014 | | 22760,00 | | | 19406,35 | | | | 3353,65 | | | | 0,000 | | ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»,  ДС ЯО,  ДО ЯО, ОМСУ |
| 45/нет (0) | | | 2015 | | 27309,318 | | | 2128,7063 | | | | 25180,612 | | | | 0,000 | |
| 50/нет (0) | | | 2016 | | 715,000 | | | 0,000 | | | | 715,000 | | | | 0,000 | |
| 60/нет (0) | | | 2017 | | 3601,000 | | | 0,000 | | | | 3601,000 | | | | 0,000 | |
| 70/нет (0) | | | 2018 | | 47254,995 | | | 0,000 | | | | 47254,995 | | | | 0,000 | |
| 75/нет/ (0) | | | 2019 | | 39350,947 | | | 0,000 | | | | 39350,947 | | | | 0,000 | |
| 100/да (110/15)6 | | | 2020 | | 49999,998 | | | 0,000 | | | | 49999,998 | | | | 0,000 | |
| 1.14. | Строительство детского сада-яслей на 140 мест, пос. Ивняки, Ярославский МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 35/ нет (0) | | | 2013 | | 45734,0 | | | 30000,0 | | | | 13444,0 | | | | 2290,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 75/ нет (0) | | | 2014 | | 62867,83 | | | 34569,25 | | | | 25155,18 | | | | 3143,4 | |
| 100/ да  (140)7 | | | 2015 | | 69434,159 | | | 21026,980  (11026,9803) | | | | 44935,469 | | | | 3471,71 | |
| 100/ да (140) | | | 2016 | | 2123,49 | | | 0,0 | | | | 1477,570 | | | | 645,92 | |
| 1.15. | Реконструкция здания под размещение детского сада, ГО г. Рыбинск, ул. Архитектурная, д. 4;  первый этап – реконструк-ция существующего здания под детский сад | | степень выполнения первого этапа реконструкции, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 100/ да (60) | | | 2012 | | 23000,0 | | | 0,0 | | | | 15000,0 | | | | 8000,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| второй этап – реконструк-ция здания путем строи-тельства пристройки к существующему зданию | | степень выполнения второго этапа реконструкции, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 100/ да (40) | | | 2013 | | 15644,0 | | | 12344,0 | | | | 0,0 | | | | 3300,0 | |
|  | | | 2014 | | 326,81 | | | 262,56 | | | | 0,0 | | | | 54,51 | |
| 1.16. | Реконструкция МДОУ детского сада № 216 по пр. Шавырина, г. Ярославль | | ввод объекта в эксплуатацию,  да/ нет (мест) | | | | да (55) | | | 2012 | | 61390,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 61390,0 | | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 1.17. | Реконструкция детского сада в г. Тутаеве, ул. Дементьева, д. 24 | | степень выполнения мероприятий по реконструкции, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 30/ нет (200) | | | 2012 | | 21100,0 | | | 0,0 | | | | 16500,0 | | | | 4600,0 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 99/ нет (0) | | | 2013 | | 44522,0 | | | 0,0 | | | | 40062,0 | | | | 4460,0 | |
| 100/ да (2004) | | | 2014 | | 31926,32 | | | 0,0 | | | | 30330,0 | | | | 1596,32 | |
| 1.18. | Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 20/нет (0) | | | 2014 | | 42607,18 | | | 21694,36 | | | | 20912,82 | | | | 0,0 | | ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»,  ДС ЯО,  ДО ЯО, ОМСУ |
| 40/нет (0) | | | 2015 | | 76424,164 | | | 21694,3603 | | | | 54729,804 | | | | 0,0 | |
| 40/нет (0) | | | 2016 | | 7944,989 | | | 0,0 | | | | 7944,989 | | | | 0,0 | |
| 70/нет (0) | | | 2017 | | 10000,000 | | | 0,0 | | | | 10000,000 | | | | 0,0 | |
| 100/да (240/60)6 | | | 2018 | | 127650,036 | | | 0,0 | | | | 127650,036 | | | | 0,0 | |
|  | | | 2019 | | 28352,0898 | | | 0,0 | | | | 28352,0898 | | | | 0,0 | |
| 1.19. | Строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября, ул. Молодежная, Рыбинский МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 22235,46 | | | 11113,04 | | | | 11122,42 | | | | 0,0 | | ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»  ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| ввод объекта в эксплуатацию,  да/ нет (мест) | | | | да  (80)7 | | | 2015 | | 67675,477 | | | 11113,0403 | | | | 56562,437 | | | | 0,0 | |
| да  (80) | | | 2016 | | 17748,848 | | | 0,0 | | | | 17748,848 | | | | 0,0 | |
|  | | | 2018 | | 3005,5469 | | | 0,0 | | | | 3005,5469 | | | | 0,0 | |
| 1.20. | Строительство детского сада на 220 мест, с инженерными коммуникациями и сооружениями, в г. Угличе, МКР Мирный, у д. 14 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 20/нет (0) | | | 2014 | | 34777,23 | | | 21817,86 | | | | 12959,37 | | | | 0,0 | | ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»,  ДС ЯО,  ДО ЯО, ОМСУ |
| 30/нет (0) | | | 2015 | | 37424,679 | | | 21817,8603 | | | | 14990,619 | | | | 616,200 | |
| 40/нет (0) | | | 2016 | | 31193,229 | | | 0,0 | | | | 29633,568 | | | | 1556,537 | |
| 50/нет (0) | | | 2017 | | 50000,000 | | | 0,0 | | | | 50000,000 | | | | 0,0 | |
| 100/да (220/60)6 | | | 2018 | | 148191,277 | | | 0,0 | | | | 148191,277 | | | | 0,0 | |
|  | | | 2019 | | 9039,3968 | | | 0,0 | | | | 9039,3968 | | | | 0,0 | |
| 1.21. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в  пос. Михайловском, Ярославский МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа- тацию, да/нет (мест) | | | | 20/нет (0) | | | 2014 | | 27438,13 | | | 14919,50 | | | | 12518,63 | | | | 0,0 | | ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»,  ДС ЯО,  ДО ЯО, ОМСУ |
| 65/нет (0) | | | 2015 | | 49182,920 | | | 14919,5003 | | | | 34263,420 | | | | 0,0 | |
| 309/нет (0) | | | 2016 | | 4513,171 | | | 0,0 | | | | 4513,171 | | | | 0,0 | |
| 30/нет (0) | | | 2017 | | 1000,000 | | | 0,0 | | | | 1000,000 | | | | 0,0 | |
| 30/нет (0) | | | 2018 | | 2670,000 | | | 0,0 | | | | 2670,000 | | | | 0,0 | |
| 100/да (140/30)6 | | | 2019 | | 93697,662 | | | 0,0 | | | | 93697,662 | | | | 0,0 | |
| 1.22. | Строительство пристройки  на 120 мест к детскому саду № 10, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 12527,00 | | | 11900,65 | | | | 0,00 | | | | 626,35 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| ввод объекта в эксплуатацию,  да/ нет (мест) | | | | да  (120)7 | | | 2015 | | 74422,064 | | | 11900,6503 | | | | 58800,311 | | | | 3721,103 | |
| да  (120) | | | 2016 | | 17561,307 | | | 0,0 | | | | 15509,007 | | | | 2052,300 | |
| 1.23. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями,  г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе  (за д. 105), МКР 12 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 39595,57 | | 37615,79 | | | | | | 0,00 | | | 1979,78 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 30/ нет (0) | | | 2015 | | 39810,740 | | 37615,7903 | | | | | | 204,413 | | | 1990,537 | |
| 710 нет (0) | | | 2016 | | 1302,32 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1302,32 | |
| 7/ нет (0)11 | | | 2017 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.24. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Академика Колмогорова (в районе д. 10, корп. 2, по  ул. Чернопрудной) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 14998,43 | | 14248,51 | | | | | | 0,00 | | | 749,92 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 30/ нет (0) | | | 2015 | | 18285,263 | | 14248,513 | | | | | | 3122,490 | | | 914,263 | |
| 1210/ нет (0) | | | 2016 | | 846,39 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 846,39 | |
| 12/ нет (0) | | | 2017 | | 72194,10 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 72194,10 | |
| 100/да (125/45)6 | | | 2018 | | 45069,168 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 45069,168 | |
| 1.25. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 26396,69 | | 25076,86 | | | | | | 0,00 | | | 1319,83 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| ввод объекта в эксплуатацию,  да/ нет (мест) | | | | да  (220)7 | | | 2015 | | 113864,51 | | 80000,0 | | | | | | 28171,280 | | | 5693,23 | |
| да  (220) | | | 2016 | | 34083,814 | | 30844,392 | | | | | | 1221,402 | | | 2018,02 | |
| 1.26. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Папанина  (в районе д. 6, корп. 2) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 39595,57 | | 37615,79 | | | | | | 0,00 | | | 1979,78 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 70/ нет  (0) | | | 2015 | | 142931,762 | | 108442,100 | | | | | | 27343,072 | | | 7146,59 | |
| ввод объекта в эксплуатацию,  да/ нет (мест) | | | | да  (330) | | | 2016 | | 84653,422 | | 62136,172 | | | | | | 18119,120 | | | 4398,13 | |
| 1.27. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями,  г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 26396,69 | | 25076,86 | | | | | | 0,00 | | | 1319,83 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| ввод объекта в эксплуатацию,  да/ нет (мест) | | | | да  (220)7 | | | 2015 | | 107207,057 | | 80000,000 | | | | | | 21846,704 | | | 5360,353 | |
| да  (220) | | | 2016 | | 30098,769 | | 23962,059 | | | | | | 4526,780 | | | 1609,93 | |
| 1.28. | Строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Чернопрудная  (у д. 12, корп. 2) | | степень  выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 20/ нет  (0) | | | 2014 | | 14998,44 | | 14248,52 | | | | | | 0,00 | | | 749,92 | | ОМСУ, ДС ЯО, ДО ЯО |
| 30/ нет (0) | | | 2015 | | 23561,395 | | 14248,523 | | | | | | 8134,805 | | | 1178,070 | |
| 1210/ нет (0) | | | 2016 | | 880,46 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 880,46 | |
| 12/ нет (0) | | | 2017 | | 72464,70 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 72464,70 | |
| 100/да  (125/45) 6 | | | 2018 | | 44481,919 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 44481,919 | |
| 1.29. | Строительство детского сада на 120 мест с инже-нерными коммуникациями в г. Данилове, ул. Петербургская,  д. 16, Даниловский МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 0/ нет  (0) | | | 2014 | | 896,00 | | | 0,0 | | | 896,00 | | | | | | 0,0 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.30. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию,  да/нет (мест) | | | | 15/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.31. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/ нет (мест) | | | | 15/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.32. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 15/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.33. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, просп. Дзержинского,  у д. 4 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуатацию,  да/нет (мест) | | | | 15/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.34. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная (у д. 72  по 1-й Закоторосльной наб.) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 12/нет (0) | | | 2018 | | 24543,959 | | | 16554,90 | | | 6761,861 | | | | | | 1227,198 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.35. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2, детский сад № 6 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 30/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.36. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, детский сад № 46 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 30/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.37. | Дошкольное образовательное учреждение, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, детский сад № 92 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 30/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 1.38. | Дошкольное образовательное учреждение, Ярославский МР, Заволжское сельское поселение, пос. Красный Бор | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | | | 15/нет (0) | | | 2018 | | 12601,928 | | | 8500,00 | | | 3471,831 | | | | | | 630,097 | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 2. | Задача 2. Ремонт с целью приспособления зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | | | | | | | | | 2011 – 2016 | | 72149,638 | | | 0,0 | | | 50193,555 | | | | | | 21956,083 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 2011 | | 39070,0 | | | 0,0 | | | 19900,0 | | | | | | 19170,0 |
| 2012 | | 3830,0 | | | 0,0 | | | 3030,0 | | | | | | 800,0 |
| 2013 | | 14269,796 | | | 0,0 | | | 12842,81 | | | | | | 1426,986 |
| 2014 | | 9501,7345 | | | 0,0 | | | 9501,7345 | | | | | | 0,0 |
| 2015 | | 5243,495 | | | 0,0 | | | 4684,398 | | | | | | 559,097 |
| 2016 | | 234,61312 | | | 0,0 | | | 234,61312 | | | | | | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт  МДОУ по ул. Бородулина,  д. 47, г. Рыбинск | | | | степень выполнения мероприятий по капитальному ремонту, процентов/ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | 100/да (80) | | 2011 | | 28200,0 | | | 0,0 | | | 13600,0 | | | | | | 14600,0 | ОМСУ,  ДО ЯО |
|  | Капитальный ремонт МОБУ «Детский сад «Звёздочка», г. Переславль-Залесский | | | | степень выполнения мероприятий по капитальному ремонту, процентов/ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | 100/да (120) | | 2011 | | 7000,0 | | | 0,0 | | | 6300,0 | | | | | | 700,0 | ОМСУ,  ДО ЯО |
|  | Капитальный ремонт МДОУ «Теремок»,  г. Данилов | | | | степень выполнения мероприятий по капитальному ремонту, процентов/ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | 10/нет(0) | | 2011 | | 3870,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 3870,0 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 20/нет(0) | | 2012 | | 3830,0 | | | 0,0 | | | 3030,0 | | | | | | 800,0 |
|  | Капитальный ремонт здания яслей МДОУ Берендеевского детского сада № 3, Переславский МР, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 4 | | | | степень выполнения мероприятий по капитальному ремонту, процентов/ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | 100/да(25) | | 2013 | | 5714,236 | | | 0,0 | | | 5142,81 | | | | | | 571,426 | ОМСУ,  ДО ЯО |
|  | | 2014 | | 4074,095 | | | 0,0 | | | 4074,095 | | | | | | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт МДОУ детского  сада № 173, расположенного по Набережному переулку, д. 24, в г. Ярославль | | | | степень выполнения мероприятий по капитальному ремонту, процентов/ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | 20/нет (0) | | 2013 | | 8555,56 | | | 0,0 | | | 7700,0 | | | | | | 855,56 | ОМСУ,  ДО ЯО |
|  | | 2014 | | 5427,6445 | | | 0,0 | | | 5427,6445 | | | | | | 0,0 |
| 2.6. | Капитальный ремонт здания МДОУ детского сада № 1, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Первомайская, д. 66а | | | | степень выполнения мероприятий по капитальному ремонту, процентов/ ввод объекта в эксплуатацию, да/нет (мест) | | | 100/да (60) | | 2015 | | 5243,495 | | | 0,0 | | | 4684,398 | | | | | | 559,097 | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | | 2016 | | 234,61312 | | | 0,0, | | | 234,61312 | | | | | | 0,0 |
| 3. | Задача 3. Ремонт функционирующих зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | | | | | | | | | 2011 – 2019 | | 383226,0411 | | | 0 | 221996,7661 | | | | | | 161229,275 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 2011 | | 125997,00 | | | 0,0 | 46150,000 | | | | | | 79847,000 | | |
| 2012 | | 74679,000 | | | 0,0 | 49930,000 | | | | | | 24749,000 | | |
| 2013 | | 122272,704 | | | 0,0 | 69502,476 | | | | | | 52770,228 | | |
| 2014 | | 40952,359 | | | 0,0 | 40174,559 | | | | | | 777,800 | | |
| 2015 | | 15418,645 | | | 0,0 | 12333,398 | | | | | | 3085,247 | | |
| 2016 | | 3906,33312 | | | 0,0 | 3906,33312 | | | | | | 0,0 | | |
|  | Большесельский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 2 (20) | | | 2011 | | 217,0 | | 0,0 | | 100,0 | | | | | | 117,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Борисоглебский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (20) | | | 2012 | | 1120,0 | | 0,0 | | 1000,0 | | | | | | 120,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Брейтовский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (10) | | | 2012 | | 1000,0 | | 0,0 | | 900,0 | | | | | | 100,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Гаврилов-Ямский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (20) | | | 2011 | | 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 300,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Даниловский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (48) | | | 2011 | | 5300,0 | | 0,0 | | 4000,0 | | | | | | 1300,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1  (21) | | | 2015 | | 2175,31 | | 0,0 | | 1927,31 | | | | | | 248,0 | | |
|  | Любимский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (60) | | | 2011 | | 2330,0 | | 0,0 | | 2000,0 | | | | | | 330,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Мышкинский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 2 (30) | | | 2011 | | 140,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 140,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Некоузский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (15) | | | 2012 | | 1149,0 | | 0,0 | | 1000,0 | | | | | | 149,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Некрасовский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 2 (30) | | | 2011 | | 5560,0 | | 0,0 | | 5000,0 | | | | | | 560,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1 (40) | | | 2012 | | 2780,0 | | 0,0 | | 2500,0 | | | | | | 280,0 | | |
| 1 (40) | | | 2013 | | 5012,581 | | 0,0 | | 4511,322 | | | | | | 501,259 | | |
|  | Первомайский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (14) | | | 2013 | | 4730,019 | | 0,0 | | 4200,0 | | | | | | 530,019 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | | | 2014 | | 1948,3175 | | 0,0 | | 1948,3175 | | | | | | 0,0 | | |
|  | Переславский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (20) | | | 2012 | | 5560,0 | | 0,0 | | 5000,0 | | | | | | 560,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1 (15) | | | 2013 | | 1696,191 | | 0,0 | | 1526,57 | | | | | | 169,621 | | |
|  | | | 2014 | | 1526,5725 | | 0,0 | | 1526,5725 | | | | | | 0,0 | | |
|  | Пошехонский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 2 (28) | | | 2011 | | 4660,0 | | 0,0 | | 4000,0 | | | | | | 660,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1 (15) | | | 2012 | | 3340,0 | | 0,0 | | 3000,0 | | | | | | 340,0 | | |
|  | Ростовский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 5 (75) | | | 2011 | | 5000,0 | | 0,0 | | 4500,0 | | | | | | 500,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 4 (95) | | | 2012 | | 6120,0 | | 0,0 | | 5500,0 | | | | | | 620,0 | | |
| 2 (40) | | | 2013 | | 2700,0 | | 0,0 | | 2430,0 | | | | | | 270,0 | | |
|  | | | 2014 | | 598,7175 | | 0,0 | | 598,7175 | | | | | | 0,0 | | |
|  | Рыбинский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 3 (55) | | | 2011 | | 3890,0 | | 0,0 | | 3500,0 | | | | | | 390,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1 (15) | | | 2012 | | 1110,0 | | 0,0 | | 1000,0 | | | | | | 110,0 | | |
| 1 (20) | | | 2013 | | 1401,005 | | 0,0 | | 975,361 | | | | | | 425,644 | | |
|  | Тутаевский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 5 (85) | | | 2011 | | 7900,0 | | 0,0 | | 6000,0 | | | | | | 1900,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1 (20) | | | 2013 | | 1377,534 | | 0,0 | | 1239,78 | | | | | | 137,754 | | |
|  | | | 2014 | | 1167,0715 | | 0,0 | | 1167,0715 | | | | | | 0,0 | | |
|  | Ярославский МР | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 4 (75) | | | 2011 | | 3390,0 | | 0,0 | | 3050,0 | | | | | | 340,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 4 (175) | | | 2012 | | 10300,0 | | 0,0 | | 9400,0 | | | | | | 900,0 | | |
| степень выполнения мероприятий по ремонту, процентов | | | | 25 | | | 2014 | | 7222,2 | | 0,0 | | 6500,0 | | | | | | 722,2 | | |
| количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (110) | | | 2015 | | 7517,2 | | 0,0 | | 5036,524 | | | | | | 2480,676 | | |
|  | | | 2016 | | 2912,35612 | | 0,0 | | 2912,35612 | | | | | | 0,0 | | |
|  | ГО г. Переславль-Залесский | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (50) | | | 2011 | | 4000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 4000,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 1 (20) | | | 2012 | | 700,0 | | 0,0 | | 630,0 | | | | | | 70,0 | | |
|  | ГО г. Рыбинск | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 3 (50) | | | 2011 | | 2730,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 2730,0 | | |  |
| 1 (20) | | | 2012 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 2 (120) | | | 2013 | | 44667,104 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 44667,104 | | |
| 3.19. | ГО г. Ярославль | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 39 (741) | | | 2011 | | 80580,0 | | 0,0 | | 14000,0 | | | | | | 66580,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 21 (320) | | | 2012 | | 41500,0 | | 0,0 | | 20000,0 | | | | | | 21500,0 | | |
| 54 (1615) | | | 2013 | | 60688,27 | | 0,0 | | 54619,443 | | | | | | 6068,827 | | |
| 4  (75) | | | 2014 | | 555,6 | | 0,0 | | 500,0 | | | | | | 55,6 | | |
|  | | | 2014 | | 27933,8825 | | 0,0 | | 27933,8825 | | | | | | 0,0 | | |
| 2 (75) | | | 2015 | | 3554,5 | | 0,0 | | 3197,929 | | | | | | 356,571 | | |
|  | | | 2016 | | 993,97712 | | 0,0 | | 993,97712 | | | | | | 0,0 | | |
| 3.20. | Ремонт зданий (нераспределенные средства) | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 0 (0) | | | 2015 | | 458,900 | | 0,0 | | 458,900 | | | | | | 0,0 | | | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 3.21. | Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Рыбинский профессионально-педагогический колледж | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1  (21) | | | 2015 | | 1712,735 | | | 0,0 | | 1712,735 | | | | | 0,0 | | | ДО ЯО |
| 4. | Задача 4.  Анализ возможностей привлечения частных инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства и разработка предложений для частных инвесторов | | | | | | | | 2011 – 2015 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | ДО ЯО,  ДИП ЯО |
| 2011 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2012 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2013 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2014 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2015 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.1. | Анализ возможностей привлечения частных инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства | | отчет о проведении анализа, да/нет | | | | да | | 2011 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | ДО ЯО,  ДИП ЯО |
| да | | 2012 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| да | | 2013 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| да | | 2014 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| да | | 2015 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.2. | Разработка предложений для частных инвесторов | | перечень объектов строительства и реконструкции для частных инвесторов, да/нет | | | | да | | 2011 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | ДО ЯО,  ДИП ЯО |
| да | | 2012 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| да | | 2013 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| да | | 2014 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| да | | 2015 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 5. | Задача 5. Оснащение дополнительно созданных мест | | | | | | | | 2011 – 2016 | | | 93254,942 | | | 64793,45 | | 22082,797 | | | | | | | 6378,695 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 2011 | | | 7540,4 | | | 7540,4 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2012 | | | 8559,1 | | | 8559,1 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2013 | | | 53767,778 | | | 48693,95 | | 0,0 | | | | | | | 5073,828 |
| 2015 | | | 13562,417 | | | 0,0 | | 12257,55 | | | | | | | 1304,867 |
| 2016 | | | 9828,24712 | | | 0,0 | | 9828,24712 | | | | | | | 0,0 |
|  | Большесельский МР | | количество оснащенных мест | | | | 20 | | 2011 | | | 96,2 | | | 96,2 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Борисоглебский МР | | количество оснащенных мест | | | | 20 | | 2012 | | | 97,1 | | | 97,1 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Брейтовский МР | | количество оснащенных мест | | | | 10 | | 2012 | | | 48,55 | | | 48,55 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 15 | | 2015 | | | 250,0 | | | 0,0 | | 225,0 | | | | | | | 25,0 |
|  |  | | 2016 | | | 225,012 | | | 0,0 | | 225,012 | | | | | | | 0,0 |
|  | Гаврилов-Ямский МР | | количество оснащенных мест | | | | 20 | | 2011 | | | 96,2 | | | 96,2 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 75 | | 2012 | | | 364,11 | | | 364,11 | | 0 | | | | | | | 0 |
|  | Даниловский МР | | количество оснащенных мест | | | | 48 | | 2011 | | | 231 | | | 231 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 56 | | 2015 | | | 850,0 | | | 0 | | 765,0 | | | | | | | 85,0 |
|  |  | | 2016 | | | 315,012 | | | 0 | | 315,012 | | | | | | | 0 |
|  | Любимский МР | | количество оснащенных мест | | | | 60 | | 2011 | | | 288,70 | | | 288,70 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 60 | | 2015 | | | 1003,304 | | | 0 | | 902,974 | | | | | | | 100,33 |
|  | Мышкинский МР | | количество оснащенных мест | | | | 30 | | 2011 | | | 144,4 | | | 144,4 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 110 (6) | | 2013 | | | 3286,114 | | | 1286,106 | | 0 | | | | | | | 2000,008 |
|  | Некоузский МР | | количество оснащенных мест | | | | 15 | | 2012 | | | 72,82 | | | 72,82 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Некрасовский МР | | количество оснащенных мест | | | | 30 | | 2011 | | | 144,4 | | | 144,4 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 80 | | 2012 | | | 388,39 | | | 388,39 | | 0 | | | | | | | 0 |
| (групп) | | | | 40 (2) | | 2013 | | | 1040,742 | | | 988,702 | | 0 | | | | | | | 52,04 |
|  | Первомайский МР | | количество оснащенных мест (групп) | | | | 14 (1) | | 2013 | | | 432,051 | | | 410,351 | | 0 | | | | | | | 21,7 | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Переславский МР | | количество оснащенных мест | | | | 20 | | 2012 | | | 97,1 | | | 97,1 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 40 (2) | | 2013 | | | 1040,742 | | | 988,702 | | 0 | | | | | | | 52,04 |
|  | Пошехонский МР | | количество оснащенных мест | | | | 28 | | 2011 | | | 134,7 | | | 134,7 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 15 | | 2012 | | | 72,82 | | | 72,82 | | 0 | | | | | | | 0 |
|  | Ростовский МР | | количество оснащенных мест | | | | 75 | | 2011 | | | 360,9 | | | 360,9 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 95 | | 2012 | | | 461,21 | | | 461,21 | | 0 | | | | | | | 0 |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 40 (2) | | 2013 | | | 1040,742 | | | 988,702 | | 0 | | | | | | | 52,04 |
|  | Рыбинский МР | | количество оснащенных мест | | | | 55 | | 2011 | | | 264,7 | | | 264,7 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 15 | | 2012 | | | 72,82 | | | 72,82 | | 0 | | | | | | | 0 |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 20 (1) | | 2013 | | | 520,371 | | | 494,351 | | 0 | | | | | | | 26,02 |
|  | Тутаевский МР | | количество оснащенных мест | | | | 85 | | 2011 | | | 409 | | | 409 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 200 | | 2012 | | | 970,97 | | | 970,97 | | 0 | | | | | | | 0 |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 20 (1) | | 2013 | | | 524,351 | | | 494,351 | | 0 | | | | | | | 30 |
|  | Угличский МР | | количество оснащенных мест | | | | 60 | | 2012 | | | 291,29 | | | 291,29 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
|  | Ярославский МР | | количество оснащенных мест | | | | 75 | | 2011 | | | 360,90 | | | 360,90 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 343 | | 2012 | | | 1665,21 | | | 1665,21 | | 0 | | | | | | | 0 |
|  | 110 | | 2015 | | | 2492,571 | | | 0,0 | | 2242,313 | | | | | | | 249,258 |
|  |  | | 2016 | | | 2040,81512 | | | 0,0 | | 2040,81512 | | | | | | | 0 |
|  | ГО г. Переславль-Залесский | | количество оснащенных мест | | | | 170 | | 2011 | | | 818 | | | 818 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 20 | | 2012 | | | 97,1 | | | 97,1 | | 0 | | | | | | | 0 |
|  | ГО г. Рыбинск | | количество оснащенных мест | | | | 130 | | 2011 | | | 625,6 | | | 625,6 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 200 | | 2012 | | | 970,97 | | | 970,97 | | 0 | | | | | | | 0 |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 160 (8) | | 2013 | | | 3806,422 | | | 3070,252 | | 0 | | | | | | | 736,17 |
|  | ГО г. Ярославль | | количество оснащенных мест | | | | 741 | | 2011 | | | 3565,70 | | | 3565,70 | | 0 | | | | | | | 0 | ДО ЯО,  ОМСУ |
| 595 | | 2012 | | | 2888,64 | | | 2888,64 | | 0 | | | | | | | 0 |
| количество оснащенных мест (групп) | | | | 1835 (81) | | 2013 | | | 42076,243 | | | 39972,433 | | 0 | | | | | | | 2103,81 |
| количество оснащенных мест | | | | 995 | | 2015 | | | 8452,792 | | | 0 | | 7607,513 | | | | | | | 845,279 |
|  | | 2016 | | | 7247,43212 | | | 0 | | 7247,43212 | | | | | | | 0 |
| 5.21. | Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Рыбинский профессионально-педагогический колледж | | количество объектов, введенных в эксплуатацию, единиц (мест) | | | | 1 (21) | | 2015 | | | 514,75 | | | 0,0 | | 514,75 | | | | | | | 0,0 | ДО ЯО |
| 6. | Задача 6. Разработка и сдача на госэкспертизу ПСД на строительство зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования | | | | | | | | 2013 – 2015 | | 77439,964 | | 0,0 | | | | | | | | 65613,869 | | | 11826,095 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| 2013 | | 32858,871 | | 0,0 | | | | | | | | 27714,044 | | | 5144,827 |
| 2014 | | 42360,772 | | 0,0 | | | | | | | | 35692,694 | | | 6668,078 |
| 2015 | | 2220,321 | | 0,0 | | | | | | | | 2207,131 | | | 13,19 |
| 6.1. | Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской) | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2013 | | 3900,0 | | 0,0 | | | | | | | | 3705,0 | | | 195,0 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| 6.2. | Детский сад на 120 мест с инженерными коммуникациями в  г. Данилове,  ул. Петербургская, д. 16, Даниловский МР | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 2733,33 | | 0,0 | | | | | | | | 2733,33 | | | 0,0 | ДС ЯО,  ДО ЯО |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 2015 | | 1956,60 | | 0,0 | | | | | | | | 1956,60 | | | 0,0 |
| 6.3. | Строительство детского сада – начальной школы на 125 мест с инженерными коммуникациями и благоустройством  территории в с. Вятском, ул. Давыдковская, д. 31, Некрасовский МР | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2013 | | 3500,0 | | 0,0 | | | | | | | | 3325,0 | | | 175,0 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 4413,735 | | 0,0 | | | | | | | | 4193,045 | | | 220,69 |
| 6.4. | Строительство детского сада на 120 мест с инженерными коммуникациями,  раб. пос. Петровское,  ул. Солнечная,  Ростовский МР | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2013 | | 2000,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1500,0 | | | 500,0 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| 6.5. | Строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября, ул. Молодежная, Рыбинский МР | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2013 | | 1100,379 | | 0,0 | | | | | | | | 1045,36 | | | 55,019 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 567,582 | | 0,0 | | | | | | | | 539,202 | | | 28,38 |
| 6.6. | Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, МКР Мирный (у д. 14) | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2013 | | 1999,352 | | 0,0 | | | | | | | | 1899,384 | | | 99,968 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 999,355 | | 0,0 | | | | | | | | 949,385 | | | 49,97 |
| 6.7. | Строительство детского сада на 140 мест, дер. Карабиха, Ярославский МР | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, процентов | | | | 1 | | 2013 | | 1280,00 | | 0,0 | | | | | | | | 1000,0 | | | 280,00 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 816,861 | | 0,0 | | | | | | | | 776,021 | | | 40,84 |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 201513 | | 263,721 | | 0,0 | | | | | | | | 250,531 | | | 13,19 |
| 6.8. | Строительство детского сада на 140 мест с инженерными сетями в пос. Михайловском, Ярославский МР | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 70 | | 2013 | | 1280,00 | | 0,0 | | | | | | | | 1000,0 | | | 280,00 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 1585,26 | | 0,0 | | | | | | | | 1506,004 | | | 79,26 |
| 6.9. | Детский сад № 10. Пристройка на 120 мест к детскому саду № 10, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2013 | | 4000,0 | | 0,0 | | | | | | | | 3200,0 | | | 800,0 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| положительное заключение госэкспертизы, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 2800,00 | | 0,0 | | | | | | | | 2240,00 | | | 560,00 |
| 6.10. | Детский сад на 240 мест, г. Рыбинск, ул. Новосёлов, д. 26 | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 50 | | 2013 | | 1440,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1152,0 | | | 288,0 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 1390,965 | | 0,0 | | | | | | | | 1112,765 | | | 278,20 |
| 6.11. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями,  г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе  (за д. 105), МКР 12 | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 30 | | 2013 | | 2750,80 | | 0,0 | | | | | | | | 2200,64 | | | 550,16 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 5730,61 | | 0,0 | | | | | | | | 4584,488 | | | 1146,122 |
| 6.12. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Академика Колмогорова (в районе д. 10, корп. 2, по ул. Чернопрудной) | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 30 | | 2013 | | 1157,04 | | 0,0 | | | | | | | | 925,63 | | | 231,41 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 3178,656 | | 0,0 | | | | | | | | 2542,925 | | | 635,731 |
| 6.13. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37 | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 30 | | 2013 | | 2087,13 | | 0,0 | | | | | | | | 1669,7 | | | 417,43 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 3619,44 | | 0,0 | | | | | | | | 2895,549 | | | 723,888 |
| 6.14. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Папанина  (в районе д. 6, корп. 2) | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 30 | | 2013 | | 3120,00 | | 0,0 | | | | | | | | 2496,0 | | | 624,00 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 5730,61 | | 0,0 | | | | | | | | 4584,488 | | | 1146,122 |
| 6.15. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями,  г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17 | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 30 | | 2013 | | 2087,13 | | 0,0 | | | | | | | | 1669,7 | | | 417,43 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 3529,473 | | 0,0 | | | | | | | | 2823,578 | | | 705,895 |
| 6.16. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Чернопрудная  (у д. 12, корп. 2) | | степень готовности ПСД к сдаче в госэкспертизу, процентов | | | | 30 | | 2013 | | 1157,04 | | 0,0 | | | | | | | | 925,63 | | | 231,41 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 2478,732 | | 0,0 | | | | | | | | 1982,982 | | | 495,750 |
| 6.17. | Здание МДОУ с инженерными коммуникациями,  г. Ярославль, Дзержинский район, просп. Дзержинского  (у д. 4) | | ПСД разработана и сдана в госэкспертизу, единиц | | | | 1 | | 2014 | | 2786,16 | | 0,0 | | | | | | | | 2228,932 | | | 557,23 | ОМСУ,  ДС ЯО,  ДО ЯО |
| 7. | Задача 7. Приобретение зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | | | | | | | | 2014 | | 38000,00 | | 38000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | ДИЗО ЯО, ДО ЯО |
| 7.1. | Приобретение нежилых помещений 1-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Ярославль, 2-ой Брагинский проезд, д.3 корп.2 | | объект приобретен в областную собственность, да/нет (мест) | | | | да (65) | | 2014 | | 38000,00 | | 38000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | ДИЗО ЯО, ДО ЯО |
| 8. | Задача 8. Перепрофилирование групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | 2019-2020 | | 160,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 160,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 2019 | | 100,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 2020 | | 60,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 60,00 |
| 8.1. | МДОУ «Детский сад  № 61», г. Ярославль, Дзержинский район,  ул. Волгоградская, д. 59а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.2. | МДОУ «Детский сад  № 68», г. Ярославль, Дзержинский район,  ул. Панина, д. 27а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.3. | МДОУ «Детский сад  № 91», г. Ярославль, Дзержинский район,  ул. А. Невского, д. 5а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 25 | | 2020 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 |
| 8.4. | МДОУ «Детский сад  № 93», г. Ярославль, Дзержинский район,  Архангельский пр., д. 5а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 50 | | 2019 | | 20,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 20,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.5. | МДОУ «Детский сад  № 33», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Пирогова, д. 27 | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.6. | МДОУ «Детский сад  № 41», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Подвойского, д. 13 | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.7. | МДОУ «Детский сад  № 42», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Пирогова, д. 31а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2020 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.8. | МДОУ «Детский сад  № 77», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Дружная, д. 14 | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.9. | МДОУ «Детский сад  № 221», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Индустриальная, д. 28 | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.10. | МДОУ «Детский сад  № 227», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Ньютона, д. 24а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2019 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.11. | МДОУ «Детский сад  № 2», г. Ярославль, Дзержинский район,  ул. Строителей, д. 17а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 50 | | 2020 | | 20,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 20,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.12. | МДОУ «Детский сад  № 5», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Спортивная, д. 13 | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2020 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 8.13. | МДОУ «Детский сад  № 70», г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Большая Техническая, д. 14а | | количество перепрофилирован-ных мест для детей в возрасте до 3 лет | | | | 25 | | 2020 | | 10,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 10,00 | ОМСУ,  ДО ЯО |
| 9. | | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | | | | | 2019 – 2021 | | 1583195,780/ 1546578,13714 | | 1134178,300/ 1109479,70014 | | | | | | | | 206064,909/ 195976,74814 | | 242952,571/ 241121,68914 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 2019 | | 773707,255/ 737089,61214 | | 491507,300/  466808,70014 | | | | | | | | 179286,950/ 169198,78914 | | 102913,005/ 101082,12314 | |
| 2020 | | 560264,149/ 560264,14914 | | 420680,200/ 420680,20014 | | | | | | | | 17528,342/ 17528,34214 | | 122055,607/ 122055,60714 | |
| 2021 | | 249224,376/ 249224,37614 | | 221990,800/ 221990,80014 | | | | | | | | 9249,617/ 9249,61714 | | 17983,959/ 17983,95914 | |
| 9.1. | | Дошкольная образовательная организация на 90 мест,  г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 100/да (90) | | | 2019 | | 88586,006/ 79927,23714 | | 37653,181/ 31812,84114 | | | | | | | | 37858,758/ 35473,26714 | | 13074,067/ 12614,67814 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 9.2. | | Дошкольная образовательная организация на 90 мест,  г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 100/да (90) | | | 2019 | | 89728,004/ 79352,52614 | | 38811,103/ 31812,84314 | | | | | | | | 37858,758/ 35000,31414 | | 13058,143/ 12539,36914 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 9.3. | | Дошкольная образовательная организация на 220 мест,  г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная,  д. 1д | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 100/да (220) | | | 2019 | | 146900,143/ 146900,14314 | | 95013,680/ 95013,68014 | | | | | | | | 43996,230/ 43996,23014 | | 7890,233/ 7890,23314 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 9.4. | | Здание яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 100/да (40) | | | 2019 | | 42195,490/ 31616,31914 | | 16720,793/ 9585,14314 | | | | | | | | 16628,641/ 13714,07914 | | 8846,056/ 8317,09714 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 9.5. | | Дошкольная образовательная организация на 90 мест в  пос. Красный Бор Ярославского МР | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 100/да (90) | | | 2019 | | 78796,462/ 71792,23714 | | 40312,843/ 35588,49314 | | | | | | | | 31986,408/ 30056,74414 | | 6497,211/ 6147,00014 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 9.6. | | Дошкольная  образовательная организация на 90 мест,  г. Ярославль, Дзержинский р-н, просп. Дзержинского  (у д. 4) | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 51001,206/ 51001,20614 | | 32630,900/ 32630,90014 | | | | | | | | 1359,622/ 1359,62214 | | 17010,684/ 17010,68414 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (90) | | | 2020 | | 58815,600/ 35854,05614 | | 32698,900/ 32698,90014 | | | | | | | | 1362,454/ 1362,45414 | | 24754,246/ 24754,24614 | |
| 9.7. | | Дошкольная образовательная организация на 90 мест,  г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей,  в районе д. 1, корп. 2 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 48711,905/ 48711,90514 | | 32630,900/ 32630,90014 | | | | | | | | 1359,621/ 1359,62114 | | 14721,384/ 14721,38414 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (90) | | | 2020 | | 55314,241/ 55314,24114 | | 32698,900/ 32698,90014 | | | | | | | | 1362,455/ 1362,45514 | | 21252,886/ 21252,88614 | |
| 9.8. | | Здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул. Большой Норской в районе пересечения с Красноперевальским пер.  в Дзержинском районе г. Ярославля | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 94557,392/ 94557,39214 | | 76908,600/ 76908,60014 | | | | | | | | 3204,525/ 3204,52514 | | 14444,267/ 14444,26714 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (220) | | | 2020 | | 99847,557/ 99847,55714 | | 77069,000/ 77069,00014 | | | | | | | | 3211,208/ 3211,20814 | | 19567,349/ 19567,34914 | |
| 9.9. | | Дошкольная образовательная организация на 220 мест, Ярославская область,  г. Ярославль,  ул. Губкина, д. 26 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 85060,333/ 85060,33314 | | 76908,600/ 76908,60014 | | | | | | | | 3204,525/ 3204,52514 | | 4947,208/ 4947,20814 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (220) | | | 2020 | | 88991,908/ 88991,90814 | | 77069,000/ 77069,00014 | | | | | | | | 3211,208/ 3211,20814 | | 8711,700/ 8711,70014 | |
| 9.10. | | Дошкольная образовательная организация на 90 мест, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Строителей | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2020 | | 35854,057/ 35854,05714 | | 32698,900/ 32698,90014 | | | | | | | | 1362,454/ 1362,45414 | | 1792,703/ 1792,70314 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (90) | | | 2021 | | 35766,557/ 35766,55714 | | 32619,100/ 32619,10014 | | | | | | | | 1359,129/ 1359,12914 | | 1788,328/ 1788,32814 | |
| 9.11. | | Дошкольная образовательная организация на 220 мест Ярославская область,  г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2020 | | 84505,483/ 84505,48314 | | 77069,000/ 77069,00014 | | | | | | | | 3211,209/ 3211,20914 | | 4225,274/ 4225,27414 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (220) | | | 2021 | | 84299,123/ 84299,12314 | | 76880,800/ 76880,80014 | | | | | | | | 3203,367/ 3203,36714 | | 4214,956/ 4214,95614 | |
| 9.12. | | Здание яслей. 152912, Российская Федерация, Ярославская область, городской округ  г. Рыбинск, район Северный поселок,  ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, корп. 1 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 16056,771/ 16056,77114 | | 14638,900/ 14638,90014 | | | | | | | | 609,954/ 609,95414 | | 807,917/ 807,91714 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (40) | | | 2020 | | 27601,959/ 27601,95914 | | 14669,400/ 14669,40014 | | | | | | | | 611,225/ 611,22514 | | 12321,334/ 12321,33414 | |
| 9.13. | | Здание яслей. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.22 | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 16056,771/ 16056,77114 | | 14638,900/ 14638,90014 | | | | | | | | 609,954/ 609,95414 | | 807,917/ 807,91714 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (40) | | | 2020 | | 26579,561/ 26579,56114 | | 14669,400/ 14669,40014 | | | | | | | | 611,225/ 611,22514 | | 11298,936/ 11298,93614 | |
| 9.14. | | Здание яслей. 152912, Ярославская область,  г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2019 | | 16056,772/ 16056,77214 | | 14638,900/ 14638,90014 | | | | | | | | 609,954/ 609,95414 | | 807,918/ 807,91814 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (40) | | | 2020 | | 25848,575/ 25848,57514 | | 14669,400/ 14669,40014 | | | | | | | | 611,225/ 611,22514 | | 10567,950/ 10567,95014 | |
| 9.15. | | Здание яслей. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Куйбышева, дом 7а | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2020 | | 16084,869/ 16084,86914 | | 14669,400/ 14669,40014 | | | | | | | | 611,225/ 611,22514 | | 804,244/ 804,24414 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (40) | | | 2021 | | 20915,132/ 20915,13214 | | 14633,600/ 14633,60014 | | | | | | | | 609,733/ 609,73314 | | 5671,799/ 5671,79914 | |
| 9.16. | | Дошкольное образовательное учреждение, Ярославский МР, Кузнечихинское сельское поселение,  дер. Кузнечиха | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 20/нет (0) | | | 2020 | | 40820,339/ 40820,33914 | | 32698,900/ 32698,90014 | | | | | | | | 1362,454/ 1362,45414 | | 6758,985/ 6758,98514 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
| 100/да (90) | | | 2021 | | 36710,449/ 36710,44914 | | 32619,100/ 32619,10014 | | | | | | | | 1359,129/ 1359,12914 | | 2732,220/ 2732,22014 | |
| 9.17. | | Здание МДОУ на 90 мест с инженерными коммуникациями и благоустройством территории, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Берендеевский пер. | | степень выполнения мероприятий по строительству, процентов1/ ввод объекта в эксплуа-тацию, да/нет (мест) | | 100/да (90) | | | 2021 | | 71533,115/ 71533,11514 | | 65238,200/ 65238,20014 | | | | | | | | 2718,259/ 2718,25914 | | 3576,656/ 3576,65614 | | ОМСУ,  ДС ЯО, ДО ЯО |
|  | Итого по ОЦП | |  | | |  | | | 2011 – 2021 | | 6230108,048 | | 2720671,196 | | | | | | | | 2431524,419 | | 1077912,433 | |  |
| 2011 | | 282800,198 | | 7540,400 | | | | | | | | 167150,000 | | 108109,798 | |
| 2012 | | 561130,081 | | 8559,100 | | | | | | | | 301871,339 | | 250699,642 | |
| 2013 | | 877341,387 | | 391052,400 | | | | | | | | 336125,308 | | 150163,679 | |
| 2014 | | 799788,275 | | 519022,030 | | | | | | | | 246816,847 | | 33949,398 | |
| 2015 | | 904678,833 | | 458821,443 | | | | | | | | 409767,913 | | 36089,477 | |
| 2016 | | 247631,278 | | 116942,623 | | | | | | | | 115378,648 | | 15310,007 | |
| 2017 | | 209259,800 | | 0,000 | | | | | | | | 64601,000 | | 144658,800 | |
| 2018 | | 543682,324 | | 84554,900 | | | | | | | | 363308,363 | | 95819,061 | |
| 2019 | | 944247,349 | | 491507,300 | | | | | | | | 349727,044 | | 103013,005 | |
| 2020 | | 610324,147 | | 420680,200 | | | | | | | | 67528,340 | | 122115,607 | |
| 2021 | | 249224,376 | | 221990,800 | | | | | | | | 9249,617 | | 17983,959 | |

1 Под степенью выполнения мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту подразумевается техническое состояние объекта к вводу в эксплуатацию на конец отчетного периода.

2 Расходные обязательства учтены в региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 – 2020 годы, утвержденной [постановлением](garantF1://24456704.0) Правительства области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 – 2020 годы".

3 Остатки средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 (из заявки 2014 года).

4 Места учтены в 2012 году в связи с информацией ОМСУ о выдаче путевок в ДОО в 2012 году.

5 Включая погашение кредиторской задолженности за 2013 год в размере 46495,06 тыс. рублей, в том числе по следующим задачам:

- строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования (пункт 1 данного раздела ОЦП) – 3818,77 тыс. рублей;

- ремонт с целью приспособления зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования (пункт 2 данного раздела ОЦП) – 9501,73 тыс. рублей;

- ремонт функционирующих зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования (пункт 3 данного раздела ОЦП) – 33174,56 тыс. рублей.

6 В числителе указана общая мощность объекта, в знаменателе – количество мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создаваемых в целях исполнения обязательств по обеспечению создания не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств Ярославской области в случае направления средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов и субсидий на создание мест для детей старше 3 лет.

7 Перенос результата на следующий год по причине неисполнения обязательств по вводу в эксплуатацию подрядчиком.

8 Кредиторская задолженность.

9 Выплаты подрядчику по исполнительному листу за дополнительные работы.

10 Уточненный результат (в связи с недостижением запланированного на предыдущий год результата).

11 Завершение строительства планируется за счет средств бюджета ГО г. Ярославля.

12 Включая погашение кредиторской задолженности за 2015 год по следующим задачам:

- ремонт с целью приспособления зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования (пункт 2 данного раздела ОЦП) – 234,613 тыс. рублей;

- ремонт функционирующих зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования (пункт 3 данного раздела ОЦП) – 3906,333 тыс. рублей;

- оснащение дополнительно созданных мест (пункт 5 данного раздела ОЦП) – 9828,247 тыс. рублей.

13 В связи с получением в 2014 году отрицательного заключения госэкспертизы ПСД сдана на повторную экспертизу после доработки.

14 В числителе указан общий размер финансирования, в знаменателе – размер финансирования в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

Список сокращений, используемых в таблице

ГО – городской округ

ГП – городское поселение

ДИЗО ЯО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДИП ЯО – департамент инвестиционной политики Ярославской области

МБ – местный бюджет

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МКР – микрорайон

МОБУ – муниципальное образовательное бюджетное учреждение

МР – муниципальный район

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

Приложение 1

к ОЦП

**ДЕРЕВО ЦЕЛИ И ЗАДАЧ**

**областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования**

**в Ярославской области» на 2011 – 2015 годы**

<в ред. постановления Правительства области от 31.12.2013 № 1784-п>

<исключено согласно постановлению Правительства области от 29.04.2014 № 402-п>

Приложение 11

к ОЦП

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 – 2021 годах**

<исключено согласно постановлению Правительства области от 06.05.2019 № 336-п>

Приложение 2

к [ОЦП](file:///C:/Users/RESHET~1/AppData/Local/Temp/DOC01/DIRECTUM/Приложение%20№%20%20Постановление%20Правительства%20О%20внесени%20(Д004616)%20(2193546%20v1).DOCX#sub_1000)

Форма

**СОГЛАШЕНИЕ**

**о предоставлении субсидии из областного бюджета местным**

**бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования,**

**и функционирующих дошкольных и общеобразовательных**

**организаций в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области»**

**на 2011 – 2021 годы**

|  |
| --- |
| г. Ярославль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Департамент образования Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора Департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании [Положения](garantF1://24418566.1000) о Департаменте, утвержденного [постановлением](garantF1://24418566.0) Администрации области от 31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской области», с одной стороны и орган местного самоуправления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Ярославской области)

Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице \_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование учредительного документа)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является осуществление Сторонами своевременного софинансирования выполнения работ с целью открытия дополнительных мест в образовательных организациях области.

2. Объем и сроки финансирования

2.1. Департамент осуществляет перечисление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (далее – субсидия) на основании представленных Администрацией заявок о перечислении субсидии при соблюдении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и условий, предусмотренных в подпункте 4.3 пункта 4 Методики предоставления и распределения субсидии (приложение 3 к областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждаемой постановлением) (далее – Методика), по коду дохода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в 201\_\_ году в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

2.1.1. На производство ремонтных работ в зданиях (помещениях), включая благоустройство и ремонт прилегающей территории:

- \_\_\_ тыс. рублей – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

образовательной организации, в которой будут проведены работы)

- \_\_\_\_ тыс. рублей – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

образовательной организации, в которой будут проведены работы)

2.1.2. На оснащение оборудованием (игровым, спортивным, технологическим, медицинским и прочим):

- \_\_\_ тыс. рублей – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

образовательной организации, в которой будут проведены работы)

- \_\_\_\_ тыс. рублей – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

образовательной организации, в которой будут проведены работы)

2.2. Администрация обеспечивает:

2.2.1. Софинансирование работ в 201\_\_ году в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- тыс. рублей – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

образовательной организации, в которой будут проведены работы) <в ред. постановления Правительства области от 16.11.2015 № 1242-п>

- тыс. рублей – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

образовательной организации, в которой будут проведены работы)

2.2.2. Открытие:

- групп(ы) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной образовательной организации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в которой будут проведены работы)

для реализации образовательной программы дошкольного образования на \_\_\_\_\_ мест до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.;

- групп(ы) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной образовательной организации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в которой будут проведены ремонтные работы)

для реализации образовательной программы дошкольного образования на \_\_\_\_\_ мест до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Общее количество групп – \_\_, мест – \_\_\_\_.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Департамент:

3.1.1. Выполняет функции главного распорядителя субсидии на выполнение работ, указанных в [разделе 2](#sub_1202) настоящего Соглашения.

3.1.2. Направляет средства областного бюджета в бюджет муниципального образования Ярославской области (далее – МО ЯО) путем перечисления субсидий на лицевой счет администратора доходов, назначенного представительным органом МО ЯО, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области, по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал.

3.1.3. Инициирует приостановление предоставления субсидии в случае нарушений Администрацией условий предоставления субсидии, установленных пунктом 4 Методики, выявленных Департаментом. Решение о приостановлении выделения субсидии принимается департаментом финансов Ярославской области, после чего Департамент направляет в адрес Администрации требования об их устранении в течение месяца.

При неустранении указанных нарушений в течение месяца предоставление субсидии прекращается по решению департамента финансов Ярославской области, принимаемому на основании обращения Департамента.

3.1.4. Имеет право на доступ к любой документации по объектам ремонта, в том числе проектно-сметной, исполнительной, финансово-расчетной, а также на осуществление контрольных проверок качества и объемов выполненных работ и назначение независимой экспертизы.

3.1.5. Запрашивает у Администрации любую документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

3.1.6. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.

3.1.7. Осуществляет консультации Администрации по вопросам выполнения настоящего Соглашения.

3.1.8. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации.

3.1.9. Запрашивает у Администрации информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

3.2. Администрация:

3.2.1. Выполняет функции распорядителя средств бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2.2. В соответствии с действующим законодательством определяет поставщика (подрядчика, исполнителя) при ремонте объектов, приобретении оборудования, обеспечивает проведение всего комплекса работ по ремонту объектов и оснащению их оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и/ или сметой расходов на оснащение оборудованием.

3.2.3. При заключении настоящего Соглашения представляет:

- копию утвержденной муниципальной программы с предусмотренным мероприятием по проведению ремонтных работ, оснащению оборудованием с целью открытия дополнительных мест;

- выписку из нормативного акта о местном бюджете \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование МО ЯО)

подтверждающую наличие ассигнований за счет средств МО ЯО на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления в рамках соответствующей муниципальной программы;

- контактные данные специалиста Администрации,ответственного за реализацию программных мероприятий.

3.2.4. Представляет в Департамент:

- ежемесячно, до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет об экономии средств областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятий областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы в рамках субсидии на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций, по форме согласно [приложению 2](#sub_6000) к Методике предоставления и распределения субсидии (приложение 3 к областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждаемой постановлением) (далее – Методика);

- ежеквартально:

в срок не позднее чем на пятый рабочий день месяца, следующего за отчётным периодом, – отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324 Обл, предусмотренной приказом департамента финансов Ярославской области от 16.06.2014 № 128 «Об утверждении Порядка составления и представления отчета об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями, признании утратившим силу приказа департамента финансов области от 18.03.2010 № 67 и внесении изменений в приказ департамента финансов области от 29.03.2010 № 82»;

до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет о расходовании субсидии по форме согласно [приложению](#sub_1399) 3 к Методике. Отчет за IV квартал представляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным;

- по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, – отчет об исполнении условий предоставления, а также результативности и эффективности использования субсидии по форме согласно [приложению 4](#sub_7000) к Методике.

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения процедуры закупок – определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – представляет копии следующих документов:

- протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- муниципальный контракт с подрядчиком на весь период ремонтных работ, иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно связанные с ремонтом объектов, оснащением оборудованием;

- график производства ремонтных работ по объектам.

По завершению работ – документ об открытии дополнительных мест.

3.2.5. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученных субсидий в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации, а также достижение установленных настоящим Соглашением показателей результативности использования субсидии.

3.2.6. При поступлении денежных средств на счет Администрации перечисляет средства в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, иными договорами на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных с ремонтом объектов, на счет организации-подрядчика (исполнителя) по факту выполнения работ.

Перечисление средств за выполненные ремонтные работы со счета Администрации на счет подрядчика (исполнителя) производится на основании следующих документов:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.2.7. Отражает в доходной части бюджета муниципального района поступление средств из областного бюджета.

3.2.8. Обеспечивает в установленном порядке осуществление контроля за ходом ремонта, за соответствием применяемых материалов, изделий и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

3.2.9. Обеспечивает в установленном порядке осуществление контроля за выполнением предписаний органов авторского надзора и иных уполномоченных органов, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объектов в целом.

3.2.10. Обеспечивает в установленном порядке осуществление приемки выполненных работ по договорам подряда на основании актов приемки выполненных работ, ведет учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

3.2.11. Обеспечивает за счет средств муниципального бюджета и иных источников софинансирования ремонта объектов, указанных в [пункте 2.1](#sub_12021) раздела 2 настоящего Соглашения, ввод объектов в срок, указанный в [подпункте 2.2.2 пункта 2.2](#sub_120222) раздела 2 настоящего Соглашения.

3.2.12. Письменно уведомляет Департамент о прекращении потребности в субсидии в течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в [разделе 3](#sub_1203) настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое и неэффективное использование субсидий.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Администрацией условий ее предоставления к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные [главой 30](consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E3106822FF7A6F8367110FFF9B2808A3EB8743FC21396B20093795BA3E215Fj0x2K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

4.3. Стороны с момента ввода объектов ремонта в эксплуатацию при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результатов работ, руководствуются правилами, предусмотренными [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.0) Российской Федерации.

4.4. В случае уменьшения потребности в субсидии, возникшей в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, бюджетные ассигнования областного бюджета, образовавшиеся в результате уменьшения потребности, подлежат сокращению.

4.5. Субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ярославской области, в случае если по состоянию на 31 декабря \_\_\_\_\_ года не достигнуты показатели результативности, предусмотренные подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены; средства областного бюджета – в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 17 Методики.

4.6. Субсидия, не использованная Администрацией в текущем году, подлежит возврату в бюджет Ярославской области в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии.

Остаток не использованной в текущем финансовом году субсидии, потребность в которой сохраняется, при подтверждении потребности Получателем в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области, и при условии достижения показателя результативности, рассчитанного в соответствии с пунктом 17 Методики, не менее 0,85 подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели. Возврат субсидии в бюджет, которому она была ранее предоставлена, осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанной субсидии в бюджет Ярославской области.

5. Условия и порядок расторжения Соглашения

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к согласию, то спорные вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон или по требованию одной из Сторон при существенном нарушении одной из Сторон условий настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

6.2. Срок действия настоящего Соглашения – с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.3. Изменение условий настоящего Соглашения производится по взаимному согласию Сторон.

Не допускается внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий в течение всего периода действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

- в случае невозможности выполнения условий предоставления субсидии вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- в случае изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Ярославской области;

- в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.5. Все непредвиденные финансовые расходы, необходимые для открытия дополнительно созданных мест, производит Администрация за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |
| --- | --- |
| Департамент  150000, г. Ярославль,  ул. Советская, д. 7  л/с 903.01.001.3  ИНН 7604037302  КПП 760401001  р/с 40201810500000310001  Отделение Ярославля, г. Ярославль  БИК 047888001 | Администрация  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П.  Директор Департамента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи) | М.П.  Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи) |

Приложение 3

к [ОЦП](file:///C:/Users/RESHET~1/AppData/Local/Temp/DOC01/DIRECTUM/Приложение%20№%20%20Постановление%20Правительства%20О%20внесени%20(Д004616)%20(2193546%20v1).DOCX#sub_1000)

**МЕТОДИКА**

**предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных**

**и общеобразовательных организаций**

1. Методика предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (далее – Методика) в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждаемой постановлением (далее – ОЦП), устанавливает порядок определения объемов субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (далее – субсидия), условия предоставления субсидии и принципы ее распределения между муниципальными образованиями Ярославской области (далее – МО ЯО).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств МО ЯО, связанных с реализацией мероприятий по проведению ремонтных работ зданий (помещений), благоустройству и ремонту прилегающих к зданиям территорий, оснащению оборудованием (игровым, спортивным, технологическим, медицинским и прочим) с целью создания в образовательных организациях дополнительных мест, в том числе в зданиях, переданных в систему образования.

3. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии в рамках ОЦП по форме согласно [приложению 2](#sub_200) к ОЦП (далее – Соглашение), заключенного между департаментом образования Ярославской области (далее – уполномоченный орган) и органом местного самоуправления муниципального образования области (далее – ОМСУ).

В случае отсутствия на 01 октября текущего финансового года Соглашения (за исключением необходимости исполнения указов Президента Российской Федерации, поручений Губернатора области) бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидии МО ЯО являются:

4.1. Наличие в МО ЯО утвержденной соответствующей муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям государственной программы «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», ОЦП.

4.2. Наличие в бюджете МО ЯО ассигнований за счет местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства ОМСУ.

Минимальный размер софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 10 процентов. Конкретный размер софинансирования по каждому МО ЯО устанавливается Соглашением.

К софинансированию принимаются затраты, понесенные в текущем финансовом году на производство ремонтных работ в зданиях (помещениях), включая благоустройство и ремонт прилегающей территории (устройство прогулочных веранд или навесов, игровых и физкультурных площадок), оснащение оборудованием (игровым, спортивным, технологическим, медицинским и прочим), с целью создания в образовательных организациях дополнительных мест.

4.3. Обеспечение за счет средств местного бюджета финансирования расходов на проведение работ, приобретение оборудования в размере, установленном Соглашением (представление документов, подтверждающих финансирование расходов на проведение работ за счет средств местного бюджета).

4.4. Наличие подписанного с ОМСУ Соглашения.

4.5. Соблюдение целевого направления расходования субсидии.

4.6. Наличие проектной документации (по объектам, в отношении которых подготовка проектной документации не является обязательной, – наличие сметной документации), получившей положительное заключение государственной экспертизы (по объектам, в отношении которых подготовка проектной документации не является обязательной, необходимо проведение проверки достоверности и обоснованности сметной стоимости).

Наличие утвержденной руководителем ОМСУ МО ЯО, осуществляющим управление в сфере образования, сметы расходов на оснащение оборудованием.

4.7. Выполнение требований к показателям результативности, установленных пунктом 9 Методики, а также результативности и эффективности предоставления субсидии, определяемых в соответствии с пунктом 10 Методики.

4.8. Выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 11 Методики.

5. Департамент осуществляет отбор МО ЯО для предоставления субсидии в соответствии со следующими критериями:

5.1. Наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

5.2. Наличие зданий и помещений, использование которых позволяет создать дополнительные места в образовательных организациях, в том числе для реализации образовательной программы дошкольного образования.

5.3. Наличие у МО ЯО возможности открытия дополнительных мест, в том числе для реализации образовательной программы дошкольного образования.

При прочих равных условиях приоритетность при распределении средств отдается МО ЯО с наибольшей необеспеченной потребностью в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

6. Объем субсидии (Собл) определяется в соответствии с Методикой и рассчитывается по формуле:

,

где:

Сi – стоимость создания 1 ребенко-места, в том числе сметная стоимость ремонта (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляется субсидия (за исключением переходящих объектов);

n – количество дополнительно открываемых мест;

Ксоф – коэффициент софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета:

,

где Сместн – сумма средств местного бюджета.

Объем субсидии по переходящим объектам (Сп) рассчитывается по формуле:

где Сфин – сумма финансирования затрат предыдущего года.

Коэффициент софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета (Ксоф) по переходящим объектам принимается равным 0,9, при этом:

,

где Сср – средняя стоимость создания 1 ребенко-места, в том числе средняя стоимость ремонта, установленная в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по реализации ОЦП.

7. Максимальный размер софинансирования за счет субсидии составляет 90 процентов (Ксоф ≤ 0,9). Конкретный размер софинансирования по каждому МО ЯО устанавливается Соглашением.

В случае неперечисления (неполного перечисления) средств областного бюджета в предшествующем году в рамках заключённых Соглашений МО ЯО использует средства областного бюджета текущего года на погашение кредиторской задолженности; средства, направленные из местного бюджета в предшествующем году на софинансирование к субсидии, подлежат зачету в текущем финансовом году в качестве софинансирования к субсидии. В случае неполного перечисления в предшествующем году средств из областного и местного бюджетов зачету в текущем финансовом году в качестве софинансирования к субсидии подлежит доля средств, направленная из местного бюджета сверх установленного Соглашением уровня софинансирования.

8. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО на 2015 год приведено в [приложении 1](#sub_8200) к Методике.

9. Показатель результативности использования субсидии и его целевое значение соответствуют результатам реализации мероприятий задачи 2 "Ремонт с целью приспособления зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования", задачи 3 "Ремонт функционирующих зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования" и задачи 5 "Оснащение дополнительно созданных мест" раздела V ОЦП.

10. Оценка результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Расчет результативности использования субсидии МО ЯО (Рi) производится по формуле:

,

где:

Пф – фактическое значение показателя результата;

Пп – плановое значение показателя результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии МО ЯО (Э) рассчитывается по формуле:

,

где:

Фплан – плановый объем субсидии МО ЯО, предусматриваемый законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

Ффакт – фактический объем субсидии, освоенный МО ЯО.

При значении показателя, равном 1, эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,9 до 1 эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,9 эффективность использования субсидии признается низкой.

При Ффакт = 0 эффективность использования субсидии не определяется. <абзац введён постановлением Правительства области от 16.11.2015 № 1242-п>

11. ОМСУ представляют в уполномоченный орган:

11.1. Ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет об экономии средств областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятий ОЦП в рамках субсидии на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций, по форме согласно [приложению 2](#sub_6000) к Методике.

11.2. Ежеквартально:

- в срок не позднее чем на пятый рабочий день месяца, следующего за отчётным периодом, – отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324 Обл, предусмотренной приказом департамента финансов Ярославской области от 16.06.2014 № 128 «Об утверждении Порядка составления и представления отчета об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями, признании утратившим силу приказа департамента финансов области от 18.03.2010 № 67 и внесении изменений в приказ департамента финансов области от 29.03.2010 № 82»;

- до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет о расходовании субсидии по форме согласно [приложению](#sub_1399) 3 к Методике. Отчет за IV квартал представляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

11.3. По итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, – отчет об исполнении условий предоставления, а также результативности и эффективности использования субсидии по форме согласно [приложению 4](#sub_7000) к Методике.

12. На основании  представленных отчетов МО ЯО уполномоченный орган по итогам финансового года проводит оценку результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО.

13. В случае невыполнения ОМСУ условий, указанных в [пункте 4](#sub_1304) Методики (за исключением подпунктов 4.3, 4.7 пункта 4 Методики), уполномоченный орган направляет в департамент финансов Ярославской области предложения о приостановлении выделения субсидии. Решение о приостановлении выделения субсидии принимается департаментом финансов Ярославской области, после чего уполномоченный орган направляет в ОМСУ уведомление с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.

Решение о приостановлении финансирования субсидии производится ежеквартально по каждому из МО ЯО.

14. В случае если допущенные нарушения не устранены ОМСУ в течение 1 месяца, уполномоченный орган по согласованию с департаментом финансов Ярославской области перераспределяет неиспользованный объем субсидий между другими МО ЯО, имеющими право на получение субсидии и выполнившими условия предоставления субсидии, указанные в [пункте 4](#sub_1304) Методики.

В случае несоблюдения обязательств по софинансированию сумма субсидии, подлежащая сокращению (Sсокр), рассчитывается по формуле:

Sсокр = Sобл × (1 – Sместнфакт / Sместн),

где:

Sобл – сумма субсидии, выделенная МО ЯО;

Sместнфакт – сумма средств, направленная из местного бюджета МО ЯО на софинансирование расходного обязательства;

Sместн – сумма средств, предусмотренная в местном бюджете МО ЯО на софинансирование расходного обязательства.

Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае достижения показателя эффективности ее использования менее 75 процентов (Sсокр), рассчитывается по формуле:

,

где R – показатель эффективности использования субсидии, рассчитанный в установленном порядке.

15. В случае уменьшения сумм предоставляемой субсидии МО ЯО в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в ОЦП, закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

16. Изменения, связанные с перераспределением субсидии, подлежат внесению в ОЦП.

17. В случае если МО ЯО по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные Соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

17.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

17.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии («растущие показатели»), – по формуле:

,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением;

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии («убывающие показатели»), – по формуле:

18. Расходование субсидии осуществляется в следующем порядке:

18.1. ОМСУ в срок до 20 числа каждого месяца представляют в уполномоченный орган заявку на выделение субсидии в пределах кассового плана исполнения областного бюджета.

18.2. Средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидии, зачисляются на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», по [кодам](garantF1://70308460.100230) бюджетной классификации доходов бюджетов с соответствующим администратором доходов и расходуются строго по целевому назначению с отражением в расходной части местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации.

19. В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения МО ЯО условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные [главой 30](garantF1://12012604.20030) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

20. Контроль за соблюдением ОМСУ условий предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом.

Приложение 1

к [Методике](#sub_800) предоставления

и распределения субсидии

из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих

дошкольных и общеобразовательных организаций

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

**субсидии из областного бюджета местным бюджетам**

**на ремонт зданий, возвращенных системе образования,**

**и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций между бюджетами муниципальных образований Ярославской области**

**на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Ярославской области | Объем субсидии –всего, тыс. рублей | В том числе | |
| по задачам 2, 3 раздела V ОЦП | по задаче 5 раздела V ОЦП |
| 1. | Брейтовский муниципальный район | 225,000 | 0,000 | 225,000 |
| 2. | Даниловский муниципальный район | 2 692,310 | 1 927,310 | 765,000 |
| 3. | Любимский муниципальный район | 5 587,372 | 4 684,398 | 902,974 |
| 4. | Ярославский муниципальный район | 7 278,837 | 5 036,524 | 2 242,313 |
| 5. | Городской округ г. Ярославль | 10 805,442 | 3 197,929 | 7 607,513 |
| 6. | Нераспределенные средства | 458,900 | 458,900 | 0,000 |
| Итого | | 27 047,861 | 15 305,061 | 11 742,800 |

Список используемых сокращений

ОЦП – областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 – 2021 годы

Приложение 2

к [Методике](#sub_300) предоставления и распределения

субсидии из областного бюджета местным

бюджетам на ремонт зданий, возвращенных

системе образования, и функционирующих

дошкольных и общеобразовательных организаций

Форма

**ОТЧЕТ**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(наименование муниципального образования области)**   
**об экономии средств областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятий областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы**

**в рамках субсидии на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций, за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

(в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, в которой запланированы работы в соответствии с соглашением о софинансировании мероприятий областной целевой программы | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | | Цена заключенного контракта (договора), руб. | | Экономия средств | |
| всего | в том числе за счет областных средств | всего | в том числе за счет областных средств | всего | в том числе за счет областных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской области, осуществляющего управление в сфере образования |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
| (Ф.И.О. и телефон исполнителя) |  |  |  |

Приложение 3

к [Методике](#sub_300) предоставления и распределения

субсидии из областного бюджета местным

бюджетам на ремонт зданий, возвращенных

системе образования, и функционирующих

дошкольных и общеобразовательных организаций

Форма

**ОТЧЕТ  
о расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций за \_\_\_\_ квартал 20\_\_\_ года   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование муниципального образования Ярославской области)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние программы, мероприя-тия | Открыто дополнитель-ных мест для реализации образователь-ной программы дошкольного образования, мест | | | Предусмотре-но в соответствии с согла-шением | | % софинансирования из местного бюджета | Стоимость работ, предусмотрен-ных действующими контрактами, договорами, подлежащих оплате за счет | | Профинан-сировано с начала года за счет | | Израсходо-вано с начала года (кассовый расход) | | % софинансирования из местного бюджета | Остаток субсидии из областного бюджета на конец отчетного периода, образовав-шийся | | Подлежит оплате по контракту, договору в очеред-ном периоде  (графа 4 – графа 8) | Потребность в не израсхо-дованной на конец отчетного периода субсидии из областного бюджета | | Причины отклонения ожидаемых результатов мероприятий и образования остатков не израсходованной субсидии из областного бюджета на конец отчетного периода |
| план | факт\* | прогноз на конец года | субсидии из областного бюджета | средств из местного бюджета | субсидии из областного бюджета | средств из местного бюджета | субсидии из областного бюджета | средств из местного бюджета | субсидии из областного бюджета | средств из местного бюджета | на едином счете  бюджета | на счетах образовательных организаций | на едином счете  бюджета | на счетах образовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Нарастающим итогом с начала года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской области, осуществляющего управление в сфере образования |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
| (Ф.И.О. и телефон исполнителя) |  |  |  |

Приложение 4

к [Методике](#sub_300) предоставления и распределения

субсидии из областного бюджета местным

бюджетам на ремонт зданий, возвращенных

системе образования, и функционирующих

дошкольных и общеобразовательных организаций

Форма

**ОТЧЕТ   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)   
об исполнении условий предоставления, а также результативности и эффективности использования**

**субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций**

**за 20\_\_\_ год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (далее – субсидия) | Характеристика выполнения условий предоставления |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия | реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы, а также реквизиты нормативно правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы |
| 2. | Соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждаемой постановлением (далее – ОЦП) | если в соответствующей программе установлены требования к муниципальным программам/мероприятиям, то приводится описание соответствия указанным требованиям |
| 3. | Наличие в бюджете муниципального образования области, участвующего в реализации мероприятий ОЦП, ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий ОЦП по ремонту зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций | выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) прилагается |
| 4. | Наличие подписанного Соглашения о предоставлении субсидии в рамках ОЦП по форме согласно приложению 2 к ОЦП (далее – Соглашение) | Соглашение от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ |
| 5. | Выполнение требований к показателю результативности, показателям результативности и эффективности предоставления субсидии | отчет о результативности и эффективности использования субсидии приведен по форме согласно [приложению](#sub_9000) к настоящему отчету |
| 6. | Выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии | указываются реквизиты писем о представлении ежемесячных и ежеквартальных отчетов, предусмотренных [пунктом 11](#sub_113) Методики предоставления и распределения субсидии (приложение 3 к ОЦП) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования области | |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О. и телефон исполнителя) | | |

|  |
| --- |
| Приложение  к отчету об исполнении условий предоставления, а также результативности и эффективности использования  субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования,  и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций |
| Форма |

**ОТЧЕТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)  
о результативности и эффективности использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам**

**на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций за 20\_\_\_ год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Значение показателя результативности | |
| установлено Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы , утверждаемой постановлением (далее – ОЦП), на 20\_\_ год | Факти-чески устано-влено |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие дополнительных мест для реализации образовательной программы дошкольного образования, мест |  |  |
|  | Уровень результативности использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (рассчитывается в соответствии с [пунктом 10](#sub_114) Методики предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций (приложение 3 к ОЦП) (далее – Методика)) |  |  |
|  | Уровень эффективности использования субсидии (рассчитывается в соответствии с [пунктом 10](#sub_114) Методики) |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской области, осуществляющего управление в сфере образования |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
| (Ф.И.О. и телефон исполнителя) |  |  |  |

Приложение 4

к ОЦП

**ПОРЯДОК**

**предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета**

1. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета (далее – Порядок) определяет механизм и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета (далее – субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии с [пунктом 3 статьи 139](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA60370108C8811CEFE7CD509C84D1F355D55891EA9EB5FB837BEA6455FE47D1CF102F76A9D2F8B839LCTEL) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E5B0D81963E320403928D14ECE89F0CC08286AC05D30DD1AA98E2AFC426EC3002A413DDD1143176LAT0L) Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и устанавливает принципы распределения и условия предоставления субсидии в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – ОЦП).

3. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций, включенных в перечень строек и объектов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на соответствующий год, в том числе на завершение расчетов по муниципальным контрактам по введенным в эксплуатацию объектам. Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E5B0D81963E320403928D1CEBEC930DC3DF8CA45CDF0FD6A5C7F5BA8D72E13006B817D79B477522A5CCFCA639C7138FAB60L3T1L) формирования и реализации адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

4. Субсидия предоставляется в целях открытия дополнительных мест для реализации образовательной программы дошкольного образования в Ярославской области.

5. Критерии отбора муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО):

- наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- завершение строительства (реконструкции) ранее начатых объектов, ввод которых планируется в текущем календарном году и (или) плановом периоде.

6. Условия предоставления субсидии:

- наличие в МО ЯО утвержденной соответствующей муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E5B0D81963E320403928D14ECED930BCE8286AC05D30DD1AA98E2BDC47EE03004BA13DDC4426033FDC1FABE26C70C93A96138L9TBL) Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы», ОЦП;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов дошкольных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- наличие соглашения о предоставлении субсидии между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органами местного самоуправления муниципальных районов области (далее – ОМСУ);

- соблюдение целевого направления расходования субсидии;

- выполнение требований к показателям результативности использования субсидии, установленных пунктом 11 Порядка;

- выполнение требований к оценке результативности и эффективности использования субсидии, установленных пунктом 17 Порядка, и соблюдение графика выполнения работ;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных [пунктом 1](#Par72)4 Порядка;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями [постановления](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E5B0D81963E320403928D1CEBEE990DC3DF8CA45CDF0FD6A5C7E7BAD57EE1361ABB13C2CD1630L7TFL) Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области»;

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;

- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

- возврат МО ЯО в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального (областного) бюджета, при невыполнении МО ЯО предусмотренных соглашением обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии, соблюдению графика выполнения работ, соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету n-го МО ЯО (Sn), рассчитывается по формуле:



где:

Ci – сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

Ксоф – коэффициент софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.

Коэффициент софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет субсидии установлен в размере не более 95 процентов.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения между департаментом строительства и ОМСУ (далее – соглашение), которое должно содержать положения, предусмотренные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 04.02.2015   
№ 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», а также сведения об объемах и сроках финансирования. Соглашением может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более   
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.

Форма соглашения утверждаются приказом департамента строительства.

В случае неперечисления (неполного перечисления) средств областного бюджета в предшествующем году в рамках заключенных соглашений МО ЯО использует средства областного бюджета текущего года на погашение кредиторской задолженности.

9. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляются субсидии;

- выписка из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего МО ЯО, подтверждающая наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств ОМСУ, включающая расшифровку по перечню строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

- заверенная копия и скан-копия разрешения на строительство;

- заверенные копии и скан-копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных [постановлением](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA60370000C98211EBE7CD509C84D1F355D55883EAC6BBFE866DE0311AB812DDLCT7L) Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;

- заверенная копия и скан-копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных [частью 6 статьи 49](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA60370108C88511E5E7CD509C84D1F355D55891EA9EB7FF8075EA6455FE47D1CF102F76A9D2F8B839LCTEL) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заверенные копии и скан-копии муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ на весь период строительства (реконструкции), на приобретение оборудования, иных договоров, неразрывно связанных с объектом, включающих график исполнения работ (услуг);

- информация о сметной стоимости (остатке сметной стоимости) объекта капитального строительства в ценах текущего года, указанная в заключении государственной экспертизы проектной документации, и результаты инженерных изысканий с разбивкой по годам реализации данного проекта.

В случае если на 01 октября текущего финансового года соглашение не заключено, бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

10. В случае если по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, субсидия в соответствии с соглашением не перечислена МО ЯО частично или в полном объеме, при этом документы, в том числе подтверждающие софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, главному распорядителю средств областного бюджета представлены в отчетном году, неперечисленный объем субсидии подлежит предоставлению в рамках лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года при включении данного мероприятия в ОЦП.

При заключении соглашения в текущем году повторное представление документов, подтверждающих софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, не требуется. Сумма средств, направляемая на погашение кредиторской задолженности, отражается в соглашении отдельной строкой без указания показателей результативности использования субсидии.

11. Показателем результативности и эффективности использования субсидии является степень выполнения работ по строительству (реконструкции) объекта, плановое значение которого предусмотрено соглашением, и соответствует результату выполнения мероприятий задачи 1 «Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования» раздела V ОЦП.

12. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

13. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

- ОМСУ ежеквартально, до 12 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета;

- перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал;

- перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

14. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за декабрь – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом):

- отчет об использовании и освоении субсидии, включающий сведения о показателях результативности и эффективности использования субсидии, по форме, установленной приказом департамента строительства;

- оригиналы и скан-копии актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по [формам КС-2](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA6037000ECF8016E7BAC758C588D3F45A8A4F96A392B6FE8175E93B50EB5689C2163769A9CDE4BA38C7L0T5L), [КС-3](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA6037000ECF8016E7BAC758C588D3F45A8A4F96A392B6FE8276E53B50EB5689C2163769A9CDE4BA38C7L0T5L), утвержденным Федеральной службой государственной статистики, а также оригиналы и скан-копии иных документов, подтверждающих выполнение работ по объектам строительства (реконструкции);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых устанавливаются департаментом строительства Ярославской области.

15. В случае уменьшения сумм субсидии, предоставляемой МО ЯО, в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

16. Утратил силу

17. Оценка результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения плановых значений результатов.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi / Rpi,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего результата;

Rpi – плановое значение соответствующего результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия;

Fi – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования субсидии признается низкой.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, МО ЯО в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть в доход областного бюджета объем средств, определяемый в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Правил предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

19. Остаток субсидии, не использованной в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=3E4184102056FF14566E450097FA60370108C8811CEFE7CD509C84D1F355D55891EA9EB5F78672EA6455FE47D1CF102F76A9D2F8B839LCTEL) Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

20. Ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования субсидии к МО ЯО применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

21. Контроль за соблюдением ОМСУ условий предоставления субсидии осуществляется департаментом строительства и органом исполнительной власти области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение 5

к ОЦП

**МЕТОДИКА**

**предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по разработке**

**и государственной экспертизе проектно-сметной документации**

**на строительство дошкольных образовательных организаций**

1. Методика предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных организаций (далее – Методика) разработана в соответствии с [пунктом 3 статьи 139](consultantplus://offline/ref=2FE47B722E470FF9CA2357FB43861B666F5DFCECF742DE6B245155DD56F24927608938F1B999cD3EL) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE743B9D62DFABF9CB0B24D30639B906DBE41C6D155C026651008E7346502BF65C61D6w1zDG) Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и устанавливает порядок формирования, принципы распределения и условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных организаций (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части оплаты расходов на разработку (в том числе инженерно-геологические, геодезические, экологические и иные работы) и государственную экспертизу проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО).

3. Отбор муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО), которым предоставляется субсидия, определяется с учетом прогноза уровня очередности в ДОО по состоянию на 01.01.2016.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=2FE47B722E470FF9CA2349F655EA45636851A1E1F246D53D7C0E0E8001FB437027C661B1F897D7AB4A4035c733L) объектов капитального строительства, на разработку ПСД по которым выделяются средства областного бюджета, учитывающиеся при распределении субсидии из областного бюджета, приведен в приложении к Методике.

4. Условия предоставления субсидии:

- наличие в МО ЯО утвержденной соответствующей муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной программы «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждаемой постановлением (далее – ОЦП);

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается в размере, определенном [пунктом 6](#Par22) Методики;

- наличие соглашения между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее – ОМСУ);

- соблюдение целевого направления расходования субсидии;

- выполнение требований к показателям результативности, а также результативности и эффективности предоставления субсидии, установленных пунктом 9 Методики;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 11 Методики;

- наличие сформированных в установленном законом порядке земельных участков под строительство объектов.

5. Размер субсидии бюджету МО ЯО определяется исходя из расчетной стоимости разработки и государственной экспертизы ПСД на строительство ДОО с учетом количества мест в проектируемых ДОО, заявки МО ЯО и суммы заключенных контрактов на разработку и государственную экспертизу ПСД на строительство ДОО.

6. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета устанавливается дифференцированно с учетом доли зависимости МО ЯО от межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов:

- не более 95 процентов – для МО ЯО, в которых доля межбюджетных трансфертов в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета;

- не более 80 процентов – для МО ЯО, в которых доля межбюджетных трансфертов в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет не превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета.

Принадлежность муниципальных образований области к указанным группам устанавливается в соответствии с информацией о распределении муниципальных образований области в зависимости от доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах бюджета за последние три отчетных года в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, размещаемой на странице департамента финансов Ярославской области (далее – департамент финансов) на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для подтверждения доли софинансирования за счет средств местного бюджета к учету могут быть приняты затраты местного бюджета по технологическому присоединению объекта к сетям (источникам) инженерно-технического обеспечения.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом строительства и ОМСУ (далее – соглашение). Соглашение должно содержать положения, регулирующие порядок предоставления субсидии:

- предмет соглашения, размер субсидии, целевое назначение субсидии;

- объемы и сроки финансирования. В соглашении может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;

- условия предоставления субсидии, в том числе размер софинансирования из средств местного бюджета, целевые значения показателей результативности и уровня результативности и эффективности использования субсидии;

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя по достижению установленных соглашением показателей результативности использования субсидии;

- порядок перечисления субсидии, в том числе наименование получателя средств, реквизиты счета для перечисления средств, код бюджетной классификации доходов, сроки перечисления средств и перечень документов, необходимых для перечисления средств;

- сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии, об исполнении условий предоставления субсидий, а также о результативности и эффективности использования субсидий;

- порядок осуществления контроля за выполнением МО ЯО обязательств, предусмотренных соглашением;

- последствия недостижения МО ЯО установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии и/или несоблюдения графика выполнения работ;

- основания и порядок возврата субсидии.

Форма соглашения утверждается приказом департамента строительства.

8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляются субсидии;

- выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего МО ЯО, подтверждающая наличие ассигнований за счет местного бюджета на исполнение расходных обязательств ОМСУ, включающая расшифровку по перечню строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

- заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ на весь период разработки и государственной экспертизы ПСД на строительство ДОО, иных договоров на выполнение работ, неразрывно связанных с объектом.

В случае отсутствия на 01 октября текущего финансового года заключенного соглашения бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

9. Показатель результативности использования субсидии и его целевое значение соответствуют результатам реализации мероприятий задачи 6 «Разработка и сдача на госэкспертизу ПСД на строительство зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования» раздела V ОЦП.

10. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке.

ОМСУ ежеквартально, до 15 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета.

Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

11. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно, в срок до 05 числа месяца (отчет за декабрь – до 12 числа месяца), следующего за отчетным периодом:

- [отчет](consultantplus://offline/ref=2FE47B722E470FF9CA2349F655EA45636851A1E1F246D53D7C0E0E8001FB437027C661B1F897D7AB4A403Cc73DL) об использовании и освоении субсидии по форме, установленной приказом департамента строительства;

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых установлены приказом департамента строительства.

12. В случае уменьшения сумм предоставляемой субсидии МО ЯО в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

13. Департамент финансов Ярославской области (далее – департамент финансов) по предложениям департамента строительства принимает решение о приостановлении финансирования субсидии в случае непредставления в срок отчетности, установленной пунктом 11 Методики.

Отмена приостановления предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов при получении от департамента строительства информации о представлении установленных отчетов.

14. Оценка результативности использования субсидии МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего показателя результата;

Rpi – плановое значение соответствующего показателя результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия;

Fi – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования субсидии признается низкой.

15. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 30.12.2016 № 1376-п>

16. Остаток субсидии, не использованной в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

17. Ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения МО ЯО условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные [главой 30](consultantplus://offline/ref=8D3F3A5BAAE2B8D9AA851FDF963594A200F45D0EA4EF2E60C1EE6A337326B6D4AAE1B77A63B7X4WCL) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов.

18. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

к [Методике](#sub_300) предоставления

и распределения субсидии

из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по разработке

и государственной экспертизе проектной документации

на строительство дошкольных образовательных организаций

**ПЕРЕЧЕНЬ   
объектов капитального строительства, на разработку проектно-сметной документации по которым выделяются средства областного бюджета, учитывающиеся при распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по разработке**

**и государственной экспертизе проектно-сметной документации**

**на строительство дошкольных образовательных организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование Ярославской области | Объект | Мощность, мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГО г. Рыбинск | детский сад № 10. Пристройка на 120 мест к детскому саду № 10, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а | 120 |
| 2. | ГО г. Рыбинск | детский сад на 240 мест, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 26 | 240 |
| 3. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе (за д. 105), мкр-н 12 | 330 |
| 4. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Академика Колмогорова  (в районе д. 10, корп. 2, по ул. Чернопрудной) | 125 |
| 5. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37 | 220 |
| 6. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Папанина (в районе д. 6, корп. 2) | 330 |
| 7. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17 | 220 |
| 8. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Чернопрудная (у д. 12, корп. 2) | 125 |
| 9. | ГО г. Ярославль | здание муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский район, просп. Дзержинского (у д. 4) | 180 |
| 10. | Даниловский МР | строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилове (в 35 метрах на север от д. 54 по ул. Ярославской), Даниловский МР | 240 |
| 11. | Некрасовский МР | строительство детского сада – начальной школы на 125 мест с инженерными коммуникациями и благоустройством территории в с. Вятском, ул. Давыдковская, д. 31, Некрасовский МР | 125 (в том числе 60 мест – детскому саду, 65 мест – начальной школе) |
| 12. | Ростовский МР | строительство детского сада на 120 мест с инженерными коммуникациями, раб. пос. Петровское, ул. Солнечная, Ростовский МР | 120 |

Список сокращений, используемых в таблице

ГО – городской округ

МР – муниципальный район

Приложение 6

к [ОЦП](garantF1://24463755.1000)

**ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ  
капитального строительства/реконструкции,**

**приобретения недвижимого имущества**

Паспорт 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского дошкольного учреждения с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Доронина, у дома 10, корп. 2 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2011 – 2013 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Доронина, у дома 10, корпус 2 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 256811,98 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, хозяйственного блока с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, ул. Строителей  (в районе д. 5, корп. 5) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2011 и 2012 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, ул. Строителей  (в районе  д. 5, корп. 5) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 220000 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,588 |

Паспорт 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада, Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 21 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Мышкина |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2011 – 2013 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 21 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 85682,7 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной про граммы дошкольного образования | 110 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада  на 120 мест с бассейном и |
|  |  | инженерными коммуникациями, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 33 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2013 и 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск,  ул. Моторостроителей, д. 33 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 160612,46 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 120 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания детского комбината, пристройки на 120 мест, ГО г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 7 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2012 – 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 7 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 72275,13 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 120 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада на 120 мест в г. Ростове, Ростовский МР |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ростова |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2013 и 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ростов, Ростовский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 81590 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 120 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада,  г. Углич, мкр-н Мирный-2 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для  жителей г. Углича |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2013 и 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Углич, мкр-н Мирный‑2 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта,  тыс. руб. (в текущих ценах) | 143052,57 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 8

<паспорт исключён согласно постановлению Правительства области   
от 20.02.2015 № 157-п>

Паспорт 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада на 140 мест, раб. пос. Красные Ткачи, Ярославский МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей раб. пос. Красные Ткачи Ярославского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2011 – 2013 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | раб. пос. Красные Ткачи,  Ярославский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 96699 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 168 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,88 |

Паспорт 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство пристройки с инженерными коммуникациями к МДОУ Большесельскому детскому саду «Березка», Большесельский район,  с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 28 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей с. Большое Село Большесельского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2013 и 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 28 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 54885 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 60 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство двухэтажной пристройки к зданию детского сада МДОУ № 18 «Сказка», г. Углич, ул. Часовая, д. 3 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Углича |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2011 – 2012 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Углич, ул. Часовая, д. 3 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 41271,75 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 60 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,932 |

Паспорт 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада в г. Данилове Даниловского МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Данилова |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2013 – 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Данилов |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 80000 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 103 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 13

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье,  ул. Комсомольская (вблизи д. 39) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Пошехонье |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 - 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Пошехонье,  ул. Комсомольская (вблизи д. 39) |
| 5. | Главный распорядитель средств облас-тного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 80268,72 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной прог-раммы дошкольного образования | 110 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,797 |

Паспорт 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада-яслей на 140 мест, пос. Ивняки, Ярославский МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей пос. Ивняки Ярославского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2013 – 2016 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | пос. Ивняки, Ярославский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 139416,73 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 140 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | реконструкция здания под размещение детского сада,  ГО г. Рыбинск,  ул. Архитектурная, д. 4, |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2012 – 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | ГО г. Рыбинск,  ул. Архитектурная, д. 4 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 23000 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 100 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | реконструкция МДОУ № 216 по пр. Шавырина, г. Ярославль |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2012 год |
| 4. | Местонахождение объекта | пр. Шавырина, г. Ярославль |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 61390 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 55 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | реконструкция детского сада в г. Тутаеве, ул. Дементьева, д. 24 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Тутаева |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2012 – 2014 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 24 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 75059 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 200 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в  г. Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Данилова |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2018 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Данилов (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 156534,1 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 240 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,797 |

Паспорт 19

<паспорт исключён согласно постановлению Правительства области   
от 31.08.2015 № 955-п>

Паспорт 20

<паспорт исключён согласно постановлению Правительства области   
от 20.02.2015 № 157-п>

Паспорт 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября,  ул. Молодежная, Рыбинский МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей пос. Искра Октября Рыбинского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 - 2016 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | пос. Искра Октября,  ул. Молодежная, Рыбинский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 79936,74 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 80 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр-н Мирный,  у д. 14 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Углича |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 - 2018 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Углич, мкр-н Мирный, у д. 14 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 175855,54 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,665 |

Паспорт 23

<паспорт исключён согласно постановлению Правительства области

от 31.08.2015 № 955-п>

Паспорт 24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство дошкольного образовательного учреждения в пос. Михайловском, Ярославский МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей пос. Михайловский Ярославского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | пос. Михайловский,  Ярославский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 100471,34 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 140 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,797 |

Паспорт 25

<паспорт исключён согласно постановлению Правительства области

от 31.08.2015 № 955-п>

Паспорт 26

<исключён согласно постановлению Правительства области

от 25.07.2014 № 727-п>

Паспорт 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство пристройки на 120 мест к детскому саду № 10,  г. Рыбинск, ул. Герцена,  д. 95а |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 - 2016 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 84236,0 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 120 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 28

<паспорт исключён согласно постановлению Правительства области

от 31.08.2015 № 955-п>

Паспорт 29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с  инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе  (за д.105), мкр-н 12 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | начало строительства – 2014 год, срок окончания строительства не определён |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе  (за д. 105), мкр-н 12 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 195373,89 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 330 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Академика Колмогорова (в районе д. 10, корп. 2, по ул. Чернопрудной) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2017 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Академика Колмогорова (в районе д. 10, корп. 2, по ул. Чернопрудной) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 102083,12 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 125 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2016 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 154319,25 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Папанина (в районе д. 6,  корп. 2) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2016 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Заволжский район, ул. Папанина (в районе д. 6, корп. 2) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 204584,01 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 330 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2016годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 151663,46 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 34

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | строительство здания МДОУ с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Чернопрудная  (у д. 12, корп. 2) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 – 2017 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Чернопрудная  (у д. 12, корп. 2) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 111644,46 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 125 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 35

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | приобретение нежилых помещений 1-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Ярославль,  2-ой Брагинский пр., д. 3,  корп. 2 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки приобретения объекта | 2014 год |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль,  2-ой Брагинский пр., д. 3,  корп. 2 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДИЗО ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 41 000,00 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 65 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,907 |

Паспорт 36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 59 664,983 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 37

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д.153) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д.153) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 104 282,13 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,795 |

Паспорт 38

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 104 212,05 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,886 |

Паспорт 39

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Дошкольное общеобразовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, просп. Дзержинского, у д. 4 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский район, просп. Дзержинского, у д. 4 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 59 664,983 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 40

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 151 833,85 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,89 |

Паспорт 41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | здание яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2, детский сад № 6 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 40 175,62 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | 0,805 |

Паспорт 42

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольное общеобразовательное учреждение, г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, детский сад № 46 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, детский сад № 46 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 26 703,011 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 43

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольное образовательное учреждение, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, детский сад № 92 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, детский сад № 92 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 26 703,011 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 44

| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 90 мест в пос. Красный Бор Ярославского МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей Ярославского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 – 2019 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | Ярославский МР, Заволжское сельское поселение, пос. Красный Бор |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 109 424,51 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 45

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский р-н, пр-т Дзержинского (у д.4) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский р-н, пр-т Дзержинского (у д.4) |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 121 376,95 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 46

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей, в районе д.1, корп.2 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей, в районе д.1, корп.2 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 115 833,44 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 47

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул. Большой Норской в районе пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Большая Норская в районе пересечения с Красноперевальским пер. |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 196 089,55 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 48

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 220 мест, Ярославская область,  г. Ярославль, ул. Губкина, д. 26 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, ул. Губкина, д. 26 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 178 273,24 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 49

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 90 мест, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Строителей |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 – 2021 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, ул. Строителей |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 71 620,614 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | дошкольная образовательная организация на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Ярославля |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 – 2021 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 168 804,606 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 220 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 51

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | здание яслей. 152912, Российская Федерация, Ярославская область, городской округ г. Рыбинск, район Северный поселок, ул. Лизы Чайкиной, д.3а, корп. 1 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д.3а, корп. 1 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 45 503,61 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 52

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | здание яслей. Ярославская область,  г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 44 478,98 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 53

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | здание яслей. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Куйбышева, дом 7а |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 – 2021 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 7а |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 32 136,293 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 54

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | здание яслей. 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Рыбинска |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 – 2020 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 43 764,33 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 40 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 55

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | дошкольное образовательное учреждение, Ярославский МР, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Кузнечиха |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей Ярославского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 – 2021 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | Ярославский МР, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Кузнечиха |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 77 530,788 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

Паспорт 56

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта | здание МДОУ на 90 мест, с инженерными коммуникациями и благоустройством территории, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Берендеевский пер. |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение доступности дошкольного образования для жителей г. Переславля-Залесского |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 – 2021 годы |
| 4. | Местонахождение объекта | Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Берендеевский пер. |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДС ЯО |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 96 693,05 |
| 7. | Количество мест для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 90 мест |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект | \* |

\* В настоящее время значение характеристики объекта/проекта уточняется.

Список используемых сокращений

ГО – городской округ

ГП – городское поселение

ДИЗО ЯО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДС ЯО – департамент строительства Ярославской области

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение

мкр-н – микрорайон

МР – муниципальный район

Приложение 7

к ОЦП

**МЕТОДИКА**

**формирования, распределения и предоставления субсидии местным бюджетам на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета**

1. Методика формирования, распределения и предоставления субсидии местным бюджетам на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (далее – Методика) разработана в соответствии с [пунктом 3 статьи 139](consultantplus://offline/ref=C5C1BBF4DBE1724416DC8CD6599DFC013B4D12A4D67BA69F84E6143152B5CAB2068C77ACCE1DtAY1I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлениями](consultantplus://offline/ref=C5C1BBF4DBE1724416DC8CD6599DFC013B4E16A4D371A69F84E6143152B5CAB2068C77AECB1EA9F3t0Y1I) Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году», от 14 апреля 2014 г. № 289 «О порядке предоставления и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», от 29 января 2015 г. № 71 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», [постановлением](consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE743B9D62DFABF9CB0B24D30639B906DBE41C6D155C026651008E7346502BF65C61D6w1zDG) Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и устанавливает порядок формирования и условия предоставления субсидии местным бюджетам на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета (далее – субсидия).

2. Субсидия предусматривается на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе на завершение расчетов по введенным в эксплуатацию объектам.

3. Субсидия предоставляется в целях открытия дополнительных мест для реализации образовательной программы дошкольного образования в Ярославской области.

4. Критерий отбора муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО) – наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в МО ЯО утвержденной соответствующей муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной программы «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждаемой постановлением (далее – ОЦП);

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- наличие соглашения между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органами местного самоуправления муниципальных районов области (далее – ОМСУ);

- соблюдение целевого направления расходования субсидии;

- выполнение требований к показателям результативности, а также результативности и эффективности предоставления субсидии, установленных пунктом 9 Методики;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 11 Методики;

- обязательства по возврату МО ЯО в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности и соблюдению сроков ввода в эксплуатацию объектов, установленных соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта 50 миллионов рублей и более в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области».

6. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО определено заявкой о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на модернизацию региональной системы дошкольного образования и приведено в [разделе V](consultantplus://offline/ref=C5C1BBF4DBE1724416DC92DB4FF1A2043C414FA9D37EADC0DEB94F6C05BCC0E541C32EEC8F13A8F20745B2t4Y1I) ОЦП с последующим внесением изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Перераспределение субсидии федерального бюджета между объектами осуществляется по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом строительства и ОМСУ (далее – соглашение). Соглашение должно содержать положения, регулирующие порядок предоставления субсидии:

- предмет соглашения, размер субсидии, целевое назначение субсидии;

- объемы и сроки финансирования. В соглашении может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств федерального бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;

- условия предоставления субсидии, в том числе размер софинансирования из средств местного бюджета, целевые значения показателей результативности использования субсидии;

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя по достижению установленных соглашением показателей результативности использования субсидии;

- порядок перечисления субсидии, в том числе наименование получателя средств, реквизиты счета для перечисления средств, код бюджетной классификации доходов, сроки перечисления средств и перечень документов, необходимых для перечисления средств;

- сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии, об исполнении условий предоставления субсидий, а также о результативности и эффективности использования субсидий;

- порядок осуществления контроля за выполнением МО ЯО обязательств, предусмотренных соглашением;

- последствия недостижения МО ЯО установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии и/или несоблюдения графика выполнения работ;

- основания и порядок возврата субсидии.

Формы соглашений утверждаются приказом департамента строительства.

8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляются субсидии;

- выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего МО ЯО, подтверждающая наличие ассигнований за счет местного бюджета на исполнение расходных обязательств ОМСУ, включающая расшифровку по перечню строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

- заверенная копия разрешения на строительство;

- заверенные копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

- заверенная копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных [частью 6 статьи 49](consultantplus://offline/ref=B8D4535BDE73400C31F76A9092757918D7D1D56B3D54BE6CF56945B49D119145EBB437668315n4KEL) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ на весь период строительства (реконструкции), приобретения оборудования, иных договоров, неразрывно связанных с объектом, включающих график исполнения работ (услуг).

9. Показатель результативности использования субсидии и его целевое значение соответствуют результатам реализации мероприятий задачи 1 «Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования» раздела V ОЦП.

10. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке.

ОМСУ ежеквартально, до 15 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета.

Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

11. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за декабрь – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом):

- [отчет](consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE743B9D62DFABF9CB0B24D3063FBE02D8E41C6D155C026651008E7346502BF65D68D4w1z3G) об использовании и освоении субсидии по форме, установленной приказом департамента строительства;

- акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта ([формы КС-2](consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE74259074B3F5FCCF0679DE0232E85E88E24B32455A57261106DB30025C2CwFzEG), [КС-3](consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE74259074B3F5FCCF0679DE0232E85E88E24B32455A57261106DB30025F2FwFz2G), утвержденные Федеральной службой государственной статистики);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых установлены приказом департамента строительства.

12. Департамент финансов Ярославской области (далее – департамент финансов) по предложениям департамента строительства принимает решение о приостановлении финансирования субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

Решение о приостановлении финансирования субсидии принимается в случае непредставления в срок отчетности, установленной пунктом 11 Методики.

Отмена приостановления предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов при получении от департамента строительства информации о представлении установленных отчетов.

13. Оценка результативности использования субсидии МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего показателя результата;

Rpi – плановое значение соответствующего показателя результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия;

Fi – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования субсидии признается низкой.

14. В случае если МО ЯО по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n – общее количество показателей результативности использования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии («растущие показатели»), – по формуле:

,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии («убывающие показатели»), – по формуле:

В случае если МО ЯО по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения графика работ, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика работ, подлежит возврату в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

15. Остаток не использованной в текущем финансовом году субсидии, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности Министерством образования и науки Российской Федерации, а также главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

16. Ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения МО ЯО условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные [главой 30](consultantplus://offline/ref=8D3F3A5BAAE2B8D9AA851FDF963594A200F45D0EA4EF2E60C1EE6A337326B6D4AAE1B77A63B7X4WCL) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов.

17. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 8

к ОЦП

**МЕТОДИКА**

**предоставления и распределения субсидии местным бюджетам**

**на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования** **в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования**

1. Методика предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – Методика), устанавливает порядок определения объёмов субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – субсидия), условия предоставления субсидии и принципы её распределения между муниципальными образованиями Ярославской области (далее – МО ЯО).

2. Субсидия выделяется МО ЯО на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования.

3. Условия предоставления субсидии местным бюджетам МО ЯО:

- наличие в МО ЯО разработанной и утверждённой программы по модернизации системы дошкольного образования, предусматривающей открытие дополнительных мест;

- наличие в местном бюджете ассигнований на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в образовательных организациях для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства соответствующего МО ЯО за счёт средств местного бюджета в размере, установленном в соглашении о предоставлении из областного бюджета субсидии, составленном по форме согласно приложению 1 к Методике;

- выполнение требований к результатам расходования субсидии в соответствии с пунктом 8 Методики.

4. Критерием отбора МО ЯО для предоставления субсидии является запланированное открытие дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках реализации областных целевых и муниципальных программ.

5. Объем субсидии (С) определяется в соответствии с Методикой и рассчитывается по формуле:

C = C1  × n + C2 × m ,

где:

C1 – объем средств на приобретение комплектов мебели для групповых помещений в расчете на одно место, установленный в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии;

n- количество дополнительно созданных мест;

C2 – объем средств на приобретение оборудования в расчете на одну группу, установленный в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии;

m – количество дополнительно открытых групп.

6. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО осуществляется в соответствии с приложением 2 к Методике.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства органа местного самоуправления МО ЯО (далее – ОМСУ) за счёт субсидии из областного бюджета должен составлять 95 процентов.

8. Показателем результата использования субсидии МО ЯО является количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных детской мебелью для групповых помещений, оборудованием для групповых помещений за счёт субсидии. Значение показателя результата использования субсидии МО ЯО устанавливается разделом V областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы.

9. В целях контроля эффективности и результативности использования субсидии ежеквартально осуществляется оценка результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО на основании отчётных данных, представляемых в соответствии с [пунктом 11](#sub_111)Методики.

Расчет результативности использования субсидии МО ЯО (Рi) производится по формуле:

Pi *=* Пф / Пп × 100 %,

где:

Пф – фактическое значение показателя результата использования субсидии;

Пп – плановое значение показателя результата использования субсидии.

При значении показателя более 95 процентов результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя результата использования субсидии от 90 до 95 процентов результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя результата использования субсидии менее 90 процентов результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии МО ЯО (Эi) рассчитывается по формуле:

Эi = Рi × Фплан. / Ффакт.,

где:

Фплан. – плановый объем финансирования субсидии МО ЯО, предусмотренный законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

Ффакт. - фактический объём финансирования субсидии, освоенный МО ЯО.

При значении показателя эффективности использования субсидии более 95 процентов эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя эффективности использования субсидии от 90 до 95 процентов эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя эффективности использования субсидии менее 90 процентов эффективность использования субсидии признается низкой.

10. ОМСУ представляют сметы расходов на приобретение оборудования дополнительно созданных мест в уполномоченный орган в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, с целью формирования кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал.

11. ОМСУ представляют отчет о расходовании субсидии в департамент образования Ярославской области (далее – департамент образования) ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 3 к Методике.

На основании отчётов о расходовании субсидии департамент образования ежеквартально проводит оценку соблюдения условий софинансирования расходного обязательства ОМСУ за счёт средств местного бюджета.

12. В случае несоблюдения ОМСУ условий предоставления субсидии департамент финансов Ярославской области (далее – департамент финансов) по предложениям департамента образования принимает решение о сокращении или приостановлении предоставления субсидии.

12.1. Решение о сокращении предоставления субсидии принимается в случаях несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства ОМСУ за счёт средств местного бюджета и невыполнения МО ЯО обязательств по открытию дополнительных мест в образовательных организациях.

Сумма субсидии, подлежащая сокращению (С), определяется по формуле:

,

где:

Мплан – плановый объем софинансирования субсидии из местного бюджета;

Мфакт – фактический объем софинансирования субсидии из местного бюджета.

Высвобожденные средства могут быть перераспределены между МО ЯО при обосновании потребности выделения дополнительных средств.

12.2. Решение о приостановлении предоставления субсидии принимается по итогам оценки эффективности и результативности использования субсидии. В случае, если эффективность и (или) результативность использования субсидии признается низкой, департамент финансов на основании предложений департамента образования принимает решение о приостановлении предоставления субсидии в установленном им порядке.

Возобновление предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов при получении информации о достижении ОМСУ соответствующего МО ЯО уровня эффективности и результативности использования субсидии не ниже среднего.

13. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, влекут за собой внесение изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

14. Расходование субсидии осуществляется в установленном законодательством порядке.

14.1. Заявка на предоставление субсидии представляется ОМСУ, осуществляющим управление в сфере образования, в департамент образования ежемесячно, до 20 числа текущего месяца. На основании представленных заявок департамент образования направляет в департамент финансов заявки на предоставление субсидии МО ЯО.

14.2. Бюджетным и автономным муниципальным организациям поступившие средства включаются в состав субсидий на иные цели и предоставляются в соответствии с порядками, утверждёнными правовыми актами   
ОМСУ.

15. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет главными администраторами (администраторами) доходов МО ЯО.

16. Ответственность за несоблюдение требований Методики и недостоверность информации, представляемой в заявке на предоставление субсидии и отчётных данных о расходах местных бюджетов, связанных с использованием субсидии, возлагается на руководителей образовательных организаций, руководителей муниципальных органов управления образованием, уполномоченные органы МО ЯО.

17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в областной бюджет в полном объёме в соответствии с [бюджетным законодательством.](garantF1://12012604.0)

18. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Методике

предоставления и распределения субсидии местным бюджетам

на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Форма

**СОГЛАШЕНИЕ**

**о предоставлении из областного бюджета**

**субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий**

**по модернизации региональных систем дошкольного образования**

**в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных  
образовательных организациях, реализующих образовательные  
программы дошкольного образования**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ярославль | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Департамент образования Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора Департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования области)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 201\_ году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования области)

субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет \_\_\_­­\_\_ тыс. руб.

1.3. Размер бюджетных ассигнований (софинансирования) из средств бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
 (наименование муниципального образования области)

предусмотренных на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

2. Права и обязательства Сторон

2.1. Департамент принимает обязательства по координации действий по расходованию субсидии.

2.2. Департамент имеет право запрашивать у Получателя информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

2.3. Департамент имеет право осуществлять контроль за целевым использованием субсидии в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии, приведенной в приложении 8 к областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – Методика).

2.4. Получатель принимает на себя обязательства по:

- целевому использованию субсидии;

- выделению и направлению средств из местного бюджета на софинансирование субсидии в размере, определенном пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Соглашения;

- оснащению дополнительно созданных мест:

\_\_\_\_ групп(ы) на \_\_\_\_\_ мест в муниципальном образовательном учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для реализации образовательной программы дошкольного образования до \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г;

\_\_\_\_ групп(ы) на \_\_\_\_\_ мест в муниципальном образовательном учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для реализации образовательной программы дошкольного образования до \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Общее количество групп – \_\_\_\_, мест – \_\_\_\_;

- представлению ежеквартальных отчётов о расходовании субсидии, предусмотренных пунктом 11 Методики;

- представлению сметы расходов на приобретение оборудования для дополнительно созданных мест в уполномоченный орган в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, с целью формирования кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал;

- представлению документов о размещении муниципального заказа на приобретение детской мебели и оборудования для групповых помещений, муниципальных контрактов (договоров) на поставку детской мебели и оборудования, на выполнение монтажных работ, иных договоров на выполнение работ (услуг), документов, подтверждающих приобретение оборудования;

- обеспечению в установленном порядке контроля за соответствием применяемых материалов, изделий и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- обеспечению в установленном порядке контроля за выполнением предписаний уполномоченных органов, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ, поставке оборудования;

- возврату в областной бюджет средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, в случае удешевления затрат на проведение работ.

2.5. Результатом выполнения обязательств является количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных детской мебелью для групповых помещений, оборудованием для групповых помещений за счёт субсидии.

2.6. Получатель имеет право запрашивать у Департамента информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

3. Прочие условия

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке.

3.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

3.4. Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в виде приложений к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. Расторжение оформляется отдельным протоколом.

4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Департамент  ул. Советская, д. 7, г. Ярославль, 150000  л/с 903.01.001.3  ИНН 7604037302 КПП 760401001  р/с 40201810500000310001  ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  БИК 047888001 | Получатель |
| М.П.  Директор департамента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи) | М.П.  Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи) |

Приложение 2

к Методике

предоставления и распределения субсидии местным бюджетам

на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

<в ред. постановления Правительства области от 31.12.2013 № 1784-п>

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

**субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования** **в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, между бюджетами муниципальных образований области**

**на 2013 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального  образования области | Объём  субсидии, тыс. рублей |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Мышкинский муниципальный район | 961,542 |
|  | Некрасовский муниципальный район | 880,514 |
|  | Первомайский муниципальный район | 356,257 |
|  | Переславский муниципальный район | 880,514 |
|  | Ростовский муниципальный район | 880,514 |
|  | Рыбинский муниципальный район | 440,257 |
|  | Тутаевский муниципальный район | 440,257 |
|  | Городской округ г. Рыбинск | 2962,064 |
|  | Городской округ г. Ярославль | 35590,831 |
|  | Итого | 43392,75 |

Приложение 3

к Методике предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Форма

**ОТЧЕТ**

**о расходовании субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий по модернизации**

**региональных систем дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения**

**дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях,**

**реализующих образовательные программы дошкольного образования, за \_\_\_\_ квартал 20\_\_\_ года**

**по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ярославской области)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Оснащение дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | | | | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | | | | Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | | Выполненные мероприятия, причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объемов финансирования от плана |
| единица измерения | план | факт | прогноз на конец года | утвержденный в программе | утвержденный  законом  об областном бюджете | факт | прогноз  на конец года | предусмотренный на текущий год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование должности руководителя органа местного  самоуправления муниципального образования области,  осуществляющего управление в сфере образования | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение 9

к ОЦП

**МЕТОДИКА**

**предоставления и распределения субсидии местным бюджетам**

**на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой**

**программы развития образования на 2011 – 2015 годы**

**по направлению «Модернизация регионально-муниципальных**

**систем дошкольного образования»**

1. Методика предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (далее – Методика), устанавливает порядок определения объёмов субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (далее – субсидия) в части приобретения оборудования для оснащения дополнительно открываемых групп в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, условия предоставления субсидии и принципы её распределения между муниципальными образованиями Ярославской области (далее – МО ЯО).

2. Субсидия выделяется МО ЯО на приобретение оборудования для оснащения дополнительно открываемых групп в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования.

3. Условия предоставления субсидии местным бюджетам МО ЯО:

- наличие в МО ЯО разработанной и утверждённой программы по модернизации системы дошкольного образования, предусматривающей открытие дополнительных мест;

- наличие в местном бюджете ассигнований на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в образовательных организациях для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства соответствующего МО ЯО за счёт средств местного бюджета в размере, установленном в соглашении о предоставлении из областного бюджета субсидии, составленном по форме согласно приложению 1 к Методике;

- выполнение требований к результатам расходования субсидии в соответствии с пунктом 8 Методики.

4. Критерием отбора МО ЯО для предоставления субсидии является запланированное открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках реализации областных целевых и муниципальных программ.

5. Объем субсидии (С) определяется в соответствии с Методикой и рассчитывается по формуле:

C = C× m ,

где:

C – объем средств на приобретение оборудования в расчете на одну группу, установленный в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии;

m – количество дополнительно открытых групп.

6. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО осуществляется в соответствии с приложением 2 к Методике.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства органа местного самоуправления МО ЯО (далее – ОМСУ) за счёт субсидии из областного бюджета должен составлять 95 процентов.

8. Показателем результата использования субсидии МО ЯО является количество дополнительно созданных групп для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием для групповых помещений за счёт субсидии. Значение показателя результата использования субсидии МО ЯО устанавливается разделом V областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы.

9. В целях контроля эффективности и результативности использования субсидии ежеквартально осуществляется оценка результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО на основании отчётных данных, представляемых в соответствии с [пунктом 11](#sub_111)Методики.

Расчет результативности использования субсидии МО ЯО (Рi) производится по формуле:

Pi *=* Пф / Пп × 100 %,

Пф – фактическое значение показателя результата использования субсидии;

Пп – плановое значение показателя результата использования субсидии.

При значении показателя более 95 процентов результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя результата использования субсидии от 90 до 95 процентов результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя результата использования субсидии менее 90 процентов результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии МО ЯО (Эi) рассчитывается по формуле:

Эi = Рi × Фплан. / Ффакт.,

где:

Фплан. – плановый объем финансирования субсидии МО ЯО, предусмотренный законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

Ффакт. - фактический объём финансирования субсидии, освоенный МО ЯО.

При значении показателя эффективности использования субсидии более 95 процентов эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя эффективности использования субсидии от 90 до 95 процентов эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя эффективности использования субсидии менее 90 процентов эффективность использования субсидии признается низкой.

10. ОМСУ представляют сметы расходов на приобретение оборудования дополнительно созданных мест в уполномоченный орган в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, с целью формирования кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал.

11. ОМСУ представляют отчет о расходовании субсидии в департамент образования Ярославской области (далее – департамент образования) ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 3 к Методике.

На основании отчётов о расходовании субсидии департамент образования ежеквартально проводит оценку соблюдения условий софинансирования расходного обязательства ОМСУ за счёт средств местного бюджета.

12. В случае несоблюдения ОМСУ условий предоставления субсидии департамент финансов Ярославской области (далее – департамент финансов) по предложениям департамента образования принимает решение о сокращении или приостановлении предоставления субсидии.

12.1. Решение о сокращении предоставления субсидии принимается в случаях несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства ОМСУ за счёт средств местного бюджета и невыполнения МО ЯО обязательств по открытию дополнительных групп в образовательных организациях.

Сумма субсидии, подлежащая сокращению (С), определяется по формуле:

,

где:

Мплан – плановый объем софинансирования субсидии из местного бюджета;

Мфакт – фактический объем софинансирования субсидии из местного бюджета.

Высвобожденные средства могут быть перераспределены между МО ЯО при обосновании потребности выделения дополнительных средств.

12.2. Решение о приостановлении предоставления субсидии принимается по итогам оценки эффективности и результативности использования субсидии. В случае, если эффективность и (или) результативность использования субсидии признается низкой, департамент финансов на основании предложений департамента образования принимает решение о приостановлении предоставления субсидии в установленном им порядке.

Возобновление предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов при получении информации о достижении ОМСУ соответствующего МО ЯО уровня эффективности и результативности использования субсидии не ниже среднего.

13. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидии, влекут за собой внесение изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

14. Расходование субсидии осуществляется в установленном законодательством порядке.

14.1. Заявка на предоставление субсидии представляется ОМСУ, осуществляющим управление в сфере образования, в департамент образования ежемесячно, до 20 числа текущего месяца. На основании представленных заявок департамент образования направляет в департамент финансов заявки на предоставление субсидии МО ЯО.

14.2. Бюджетным и автономным муниципальным организациям поступившие средства включаются в состав субсидий на иные цели и предоставляются в соответствии с порядками, утверждёнными правовыми актами   
ОМСУ.

15. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет главными администраторами (администраторами) доходов МО ЯО.

16. Ответственность за несоблюдение требований Методики и недостоверность информации, представляемой в заявке на предоставление субсидии и отчётных данных о расходах местных бюджетов, связанных с использованием субсидии, возлагается на руководителей образовательных организаций, руководителей муниципальных органов управления образованием, уполномоченные органы МО ЯО.

17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в областной бюджет в полном объёме в соответствии с [бюджетным законодательством.](garantF1://12012604.0)

18. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Методике предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку реализации

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению

«Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного

образования»

Форма

**СОГЛАШЕНИЕ**

**о предоставлении из областного бюджета субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой**

**программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного**

**образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ярославль | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Департамент образования Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора Департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования области)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 201\_ году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования области)

субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (далее – субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет \_\_\_­­\_\_ тыс. руб.

1.3. Размер бюджетных ассигнований (софинансирования) из средств бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
 (наименование муниципального образования области)

предусмотренных на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования», составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

2. Права и обязательства Сторон

2.1. Департамент принимает обязательства по координации действий по расходованию субсидии.

2.2. Департамент имеет право запрашивать у Получателя информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

2.3. Департамент имеет право осуществлять контроль за целевым использованием субсидии в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии, приведенной в приложении 9 к областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – Методика).

2.4. Получатель принимает на себя обязательства по:

- целевому использованию субсидии;

- выделению и направлению средств из местного бюджета на софинансирование субсидии в размере, определенном пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Соглашения;

- оснащению дополнительно созданных групп:

\_\_\_\_ групп(ы) на \_\_\_\_\_ мест в муниципальном образовательном учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для реализации образовательной программы дошкольного образования до \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г;

\_\_\_\_ групп(ы) на \_\_\_\_\_ мест в муниципальном образовательном учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для реализации образовательной программы дошкольного образования до \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Общее количество групп – \_\_\_\_, мест – \_\_\_\_;

- представлению ежеквартальных отчётов о расходовании субсидии, предусмотренных пунктом 11 Методики;

- представлению сметы расходов на приобретение оборудования для дополнительно созданных мест в уполномоченный орган в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, с целью формирования кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал;

- представлению документов о размещении муниципального заказа на приобретение оборудования для групповых помещений, муниципальных контрактов (договоров) на поставку оборудования, на выполнение монтажных работ, иных договоров на выполнение работ (услуг), документов, подтверждающих приобретение оборудования;

- обеспечению в установленном порядке контроля за соответствием применяемых материалов, изделий и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- обеспечению в установленном порядке контроля за выполнением предписаний уполномоченных органов, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ, поставке оборудования;

- возврату в областной бюджет средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, в случае удешевления затрат на проведение работ.

2.5. Результатом выполнения обязательств является количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных детской мебелью для групповых помещений, оборудованием для групповых помещений за счёт субсидии.

2.6. Получатель имеет право запрашивать у Департамента информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

3. Прочие условия

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке.

3.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

3.4. Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в виде приложений к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. Расторжение оформляется отдельным протоколом.

4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Департамент  ул. Советская, д. 7, г. Ярославль, 150000  л/с 903.01.001.3  ИНН 7604037302 КПП 760401001  р/с 40201810500000310001  ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  БИК 047888001 | Получатель |
| М.П.  Директор департамента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи) | М.П.  Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи) |

Приложение 2

к Методике предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку реализации

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению

«Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

**субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования**

**на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» между**

**бюджетами муниципальных образований области на 2013 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального  образования области | Объём субсидии, тыс. рублей |
| 1. | Мышкинский муниципальный район | 324,564 |
| 2. | Некрасовский муниципальный район | 108,188 |
| 3. | Первомайский муниципальный район | 54,094 |
| 4. | Переславский муниципальный район | 108,188 |
| 5. | Ростовский муниципальный район | 108,188 |
| 6. | Рыбинский муниципальный район | 54,094 |
| 7. | Тутаевский муниципальный район | 54,094 |
| 8. | Городской округ г. Рыбинск | 108,188 |
| 9. | Городской округ г. Ярославль | 4381,602 |
|  | Итого | 5301,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Методике предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования  на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования»  Форма |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании субсидии местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой**

**программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за \_\_\_\_ квартал 20\_\_\_ года**

**по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ярославской области)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Оснащение дополнительных мест/групп для реализации программ дошкольного образования | | | | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | | | | Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | | | Выполненные мероприятия, причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объемов финансирования от плана | |
| единица измерения | план | факт | прогноз на конец года | план | | факт | прогноз  на конец года | план | | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| Наименование должности руководителя органа местного  самоуправления муниципального образования области,  осуществляющего управление в сфере образования | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) | | |

Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение 10

к ОЦП

**ПОРЯДОК**

**предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет**

1. Порядок предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее – Порядок) разработан в соответствии с [пунктом 3 статьи 139](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D00AABF0A3A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлениями](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C4DFDED8BA9E46FBE061EDEEBE9AC9A550C3650EAFBA1C30C4DD84FB7DZ0X5L) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 187 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB89649A9BC3DEBB9E1CACFF002833B57FEF8573CC5C598FA7D13FBD434Z2X5L) Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и устанавливает порядок формирования условий предоставления и принципы распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее – субсидия), предоставляемой в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – ОЦП).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для осуществления строительства зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, включенных в перечень строек и объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, согласованный комиссией по отбору строек и объектов для финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Ярославской области. Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914DA5BD3EB6B3E993C3F2058C6440EBB10331C5C586FC7759A8906020ACF4735C7C2C0C5E4AZ4X1L) формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

3. Субсидия предоставляется в целях строительства зданий дошкольных образовательных организаций Ярославской области.

4. Критерий отбора муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО) – наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в МО ЯО утвержденной муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB8964CA5BB33EBB9E1CACFF002833B57ECF80F30C5C386FA7D06AD857178A1F26B437C33105C4B48ZBX9L) Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы», ОЦП;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов дошкольных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- наличие соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органом местного самоуправления МО ЯО (далее – ОМСУ), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» или на бумажном носителе;

- соблюдение целевого направления расходования субсидии;

- выполнение требований к показателям результативности использования субсидии, установленных пунктом 10 Порядка, требований к оценке результативности и эффективности использования субсидии, установленных пунктом 16 Порядка, и требований соблюдения графика выполнения работ;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных [пунктом 13](#Par63) Порядка;

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;

- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

- возврат МО ЯО в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального (областного) бюджета, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности предоставления субсидии, соблюдению графика выполнения работ, соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914FAFBD3EB6B3E993C3F2058C6452EBE90F31C3DD87FA620FF9D5Z3XDL) Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области»;

- обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения за объектами, на строительство которых направляется субсидия, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету МО ЯО (Sn), рассчитывается по формуле:

,

где:

Ci – сметная стоимость строительства (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

Kсоф. – уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов.

В случае привлечения субсидии из федерального бюджета софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий ОЦП по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций, размер софинансирования за счет вышестоящих бюджетов устанавливается соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения между департаментом строительства и ОМСУ (далее – соглашение), которое должно содержать положения, предусмотренные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 04.02.2015   
№ 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», а также сведения об объемах и сроках финансирования. Соглашением может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.

Форма соглашения, в случае заключения его на бумажном носителе, утверждается приказом департамента строительства.

8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства документы в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Правил предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

В случае если на 01 октября текущего финансового года соглашение не заключено, бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

9. В случае если по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, субсидия в соответствии с соглашением не перечислена МО ЯО частично или в полном объеме, при этом документы, в том числе подтверждающие софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, главному распорядителю средств областного бюджета представлены в отчетном году, неперечисленный объем субсидии подлежит предоставлению в рамках лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года при включении данного мероприятия в ОЦП.

При заключении соглашения в текущем году повторное представление документов, подтверждающих софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, не требуется. Сумма средств, направляемых на погашение кредиторской задолженности, отражается в соглашении отдельной строкой без указания показателей результативности использования субсидии.

10. Показателем результативности и эффективности использования субсидии является степень выполнения работ по строительству (реконструкции) объекта, плановое значение которого соответствует результату выполнения мероприятий, указанных в пункте 9 раздела V ОЦП.

В случае привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий ОЦП в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций показатели результативности использования средств устанавливаются соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

11. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

12. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

- ОМСУ ежеквартально, до 12 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета;

- перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал;

- перечисление субсидии из областного бюджета бюджету МО ЯО осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ярославской области в соответствии с переданными ему полномочиями получателя средств областного бюджета по перечислению субсидий в порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Ярославской области, после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета МО ЯО (после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета МО ЯО), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

13. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за декабрь – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом):

- отчет об использовании и освоении субсидии, в том числе предусматривающий показатели результативности и эффективности использования субсидии, по форме, установленной приказом департамента строительства;

- оригиналы и скан-копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, а также оригиналы и скан-копии иных документов, подтверждающих выполнение работ по объектам строительства (реконструкции);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых установлены департаментом строительства.

14. В случае уменьшения в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд сумм предоставляемой МО ЯО субсидии бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

15. Утратил силу.

16. Оценка результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения плановых значений результатов.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi / Rpi,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего результата;

Rpi – плановое значение соответствующего результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия;

Fi - фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования субсидии признается низкой.

17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальное образование области в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть в доход областного бюджета объем средств, определяемый в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Правил предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области.

18. Остаток субсидии, источником которой являются средства областного бюджета, не использованной в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D07A9BE043A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

19. Ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования субсидии к МО ЯО применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

20. Контроль за соблюдением ОМСУ условий предоставления субсидии осуществляется департаментом строительства и органом исполнительной власти области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение 101

к ОЦП

**ПОРЯДОК**

**предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте**

**от 2 месяцев до 3 лет**

1. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C4DFDED8BA9E46FBE061EDEEBE9AC9A550C3650EAFBA1C30C4DD84FB7DZ0X5L) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 187 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» и устанавливает условия предоставления и принципы распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее – иные межбюджетные трансферты), предоставляемых в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – ОЦП).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для осуществления строительства зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, включенных в перечень строек и объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, согласованный с комиссией по отбору строек и объектов для финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Ярославской области. Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914DA5BD3EB6B3E993C3F2058C6440EBB10331C5C586FC7759A8906020ACF4735C7C2C0C5E4AZ4X1L) формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях строительства зданий дошкольных образовательных организаций Ярославской области.

4. Критерий отбора муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО) – наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

- наличие в МО ЯО утвержденной муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB8964CA5BB33EBB9E1CACFF002833B57ECF80F30C5C386FA7D06AD857178A1F26B437C33105C4B48ZBX9L) Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы», ОЦП;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов дошкольных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- наличие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – соглашение) между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органом местного самоуправления МО ЯО (далее – ОМСУ), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» или на бумажном носителе;

- соблюдение целевого направления расходования иных межбюджетных трансфертов;

- выполнение требований к показателям результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 10 Порядка, требований к оценке результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 16 Порядка, и требований соблюдения графика выполнения работ;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов, установленных [пунктом 13](#Par63) Порядка;

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;

- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

- возврат МО ЯО в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального (областного) бюджета, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, соблюдению графика выполнения работ, соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914FAFBD3EB6B3E993C3F2058C6452EBE90F31C3DD87FA620FF9D5Z3XDL) Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области»;

- обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения за объектами, на строительство которых направляются иные межбюджетные трансферты, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО ЯО (Sn), рассчитывается по формуле:

,

где:

Ci – сметная стоимость строительства (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляются иные межбюджетные трансферты;

Kсоф. – уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов.

В случае привлечения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета размер софинансирования за счет федерального бюджета расходов, возникающих при реализации мероприятий ОЦП по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устанавливается соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения, содержащего следующие положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов:

- предмет соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, целевое назначение иных межбюджетных трансфертов, объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

- условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;

- целевые значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя по достижению установленных соглашением показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, соблюдению графика выполнения работ, исполнению расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов, в том числе наименование получателя средств, реквизиты счета для перечисления средств, код бюджетной классификации доходов, сроки перечисления средств и перечень документов, необходимых для перечисления средств;

- сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также о результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;

- указание ОМСУ, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны МО ЯО и представлению отчетности;

- порядок осуществления контроля за выполнением МО ЯО обязательств, предусмотренных соглашением;

- ответственность сторон за нарушение условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, в том числе обязательство МО ЯО по возврату средств в областной бюджет при недостижении МО ЯО установленных соглашением значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, несоблюдении графика выполнения работ, несоблюдении уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета;

- условие о вступлении соглашения в силу;

- иные условия, установленные Порядком.

Соглашением может быть предусмотрено перечисление иных межбюджетных трансфертов авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.

Форма соглашения в случае заключения его на бумажном носителе утверждается приказом департамента строительства.

8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляются иные межбюджетные трансферты;

- выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего МО ЯО, подтверждающая наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств ОМСУ, включающая расшифровку по перечню строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

- заверенная копия и скан-копия разрешения на строительство;

- заверенные копии и скан-копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C4DEDAD2BD9146FBE061EDEEBE9AC9A550C3650EAFBA1C30C4DD84FB7DZ0X5L) Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;

- заверенная копия и скан-копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных [частью 6 статьи 49](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD5BD9F46FBE061EDEEBE9AC9A542C33D02A6BB0A3A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- информация о сметной стоимости (остатке сметной стоимости) объекта капитального строительства в ценах текущего года, указанная в заключении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, с разбивкой по годам реализации данного проекта.

В случае если на 01 октября текущего финансового года соглашение не заключено, бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

9. В случае если по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, иные межбюджетные трансферты в соответствии с соглашением не перечислены МО ЯО частично или в полном объеме, при этом документы, в том числе подтверждающие софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, главному распорядителю средств областного бюджета представлены в отчетном году, неперечисленный объем иных межбюджетных трансфертов подлежит предоставлению в рамках лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года при включении данного мероприятия в ОЦП.

При заключении соглашения в текущем году повторное представление документов, подтверждающих софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, не требуется. Сумма средств, направляемых на погашение кредиторской задолженности, отражается в соглашении отдельной строкой без указания показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

10. Показателем результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является степень выполнения работ по строительству (реконструкции) объекта, плановое значение которого соответствует результату выполнения мероприятий, указанных в пункте 9 раздела V ОЦП.

В случае привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий ОЦП в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций показатели результативности использования средств устанавливаются соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

11. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами МО ЯО утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке:

- ОМСУ ежеквартально до 12 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета;

- перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал;

- перечисление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету МО ЯО осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ярославской области в соответствии с переданными ему полномочиями получателя средств областного бюджета по перечислению иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Ярославской области, после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета МО ЯО (после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета МО ЯО), в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

13. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за декабрь – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом):

- отчет об использовании и освоении иных межбюджетных трансфертов, в том числе предусматривающий показатели результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, по форме, установленной приказом департамента строительства;

- оригиналы и скан-копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, а также оригиналы и скан-копии иных документов, подтверждающих выполнение работ по объектам строительства (реконструкции);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых установлены департаментом строительства.

14. В случае уменьшения в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд сумм предоставляемых МО ЯО иных межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

15. Утратил силу.

16. Оценка результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения плановых значений результатов.

Результативность использования иных межбюджетных трансфертов (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi/Rpi,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего результата;

Rpi – плановое значение соответствующего результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования иных межбюджетных трансфертов признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования иных межбюджетных трансфертов признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования иных межбюджетных трансфертов признается низкой.

Эффективность использования иных межбюджетных трансфертов (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в областном бюджете на финансирование мероприятия;

Fi – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования иных межбюджетных трансфертов признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования иных межбюджетных трансфертов признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования иных межбюджетных трансфертов признается низкой.

17. В случае если МО ЯО по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов не достигнуты показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, МО ЯО в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, должно вернуть в доход областного бюджета объем средств (Vвозврата), определяемый по формуле:

Vвозврата = (VИМБТ × k × m/n) × 0,1,

где:

VИМБТ – размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету в отчетном финансовом году, без учета размера остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем бюджетных средств;

k – коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта;

m – количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, имеет положительное значение (больше нуля);

n – общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта;

0,1 – понижающий коэффициент суммы возврата иного межбюджетного трансферта.

17.1. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k) рассчитывается по формуле:

k = ∑ Di/m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта.

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта.

17.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта (Di), определяется по формуле:

Di = 1 – Ti/Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.

18. Остаток иных межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства областного бюджета, не использованный в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D07A9BE043A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в иных межбюджетных трансфертах остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

19. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к МО ЯО применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

20. Контроль за соблюдением ОМСУ условий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется департаментом строительства и органом исполнительной власти области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение 102

к ОЦП

**ПОРЯДОК**

**предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов**

**на создание дополнительных мест для детей в возрасте**

**от 2 месяцев до 3 лет за счет средств резервного фонда**

**Правительства Российской Федерации**

1. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей [139](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D00AABF0A3A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L).1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 1356-р и устанавливает условия предоставления и принципы распределения иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – иные межбюджетные трансферты), предоставляемых в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – ОЦП).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для осуществления строительства зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, включенных в перечень строек и объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, согласованный с комиссией по отбору строек и объектов для финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Ярославской области. Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914DA5BD3EB6B3E993C3F2058C6440EBB10331C5C586FC7759A8906020ACF4735C7C2C0C5E4AZ4X1L) формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях строительства зданий дошкольных образовательных организаций Ярославской области.

4. Критерии отбора муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО):

- наличие объектов, на строительство которых в 2018 году были предусмотрены, но не израсходованы средства, предоставленные в виде иных межбюджетных трансфертов;

- наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

5. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов:

- наличие в МО ЯО утвержденной муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB8964CA5BB33EBB9E1CACFF002833B57ECF80F30C5C386FA7D06AD857178A1F26B437C33105C4B48ZBX9L) Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы», ОЦП;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов дошкольных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- наличие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – соглашение) между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органом местного самоуправления МО ЯО (далее – ОМСУ), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» или на бумажном носителе;

- соблюдение целевого направления расходования иных межбюджетных трансфертов;

- выполнение требований к показателям результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 10 Порядка, требований к оценке результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 16 Порядка, и требований соблюдения графика выполнения работ;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов, установленных [пунктом 13](#Par63) Порядка;

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;

- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

- возврат МО ЯО в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального (областного) бюджета, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, соблюдению графика выполнения работ, соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914FAFBD3EB6B3E993C3F2058C6452EBE90F31C3DD87FA620FF9D5Z3XDL) Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области»;

- обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения за объектами, на строительство которых направляются иные межбюджетные трансферты, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО ЯО (Sn), рассчитывается по формуле:

,

где:

Ci – сметная стоимость строительства (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляются иные межбюджетные трансферты;

Kсоф. – уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов.

В случае привлечения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета размер софинансирования за счет федерального бюджета расходов, возникающих при реализации мероприятий ОЦП по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устанавливается соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения, содержащего следующие положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов:

- предмет соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, целевое назначение иных межбюджетных трансфертов, объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

- условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;

- целевые значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя по достижению установленных соглашением показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, соблюдению графика выполнения работ, исполнению расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов, в том числе наименование получателя средств, реквизиты счета для перечисления средств, код бюджетной классификации доходов, сроки перечисления средств и перечень документов, необходимых для перечисления средств;

- сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также о результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;

- указание ОМСУ, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны МО ЯО и представлению отчетности;

- порядок осуществления контроля за выполнением МО ЯО обязательств, предусмотренных соглашением;

- ответственность сторон за нарушение условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, в том числе обязательство МО ЯО по возврату средств в областной бюджет в случае недостижения МО ЯО установленных соглашением значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, несоблюдения графика выполнения работ, несоблюдения уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета;

- условие о вступлении соглашения в силу;

- иные условия, установленные Порядком.

Соглашением может быть предусмотрено перечисление иных межбюджетных трансфертов авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.

Форма соглашения в случае заключения его на бумажном носителе утверждается приказом департамента строительства.

8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляются иные межбюджетные трансферты;

- выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего МО ЯО, подтверждающая наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств ОМСУ, включающая расшифровку по перечню строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

- заверенная копия и скан-копия разрешения на строительство;

- заверенные копии и скан-копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C4DEDAD2BD9146FBE061EDEEBE9AC9A550C3650EAFBA1C30C4DD84FB7DZ0X5L) Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;

- заверенная копия и скан-копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных [частью 6 статьи 49](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD5BD9F46FBE061EDEEBE9AC9A542C33D02A6BB0A3A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- информация о сметной стоимости (остатке сметной стоимости) объекта капитального строительства в ценах текущего года, указанная в заключении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, с разбивкой по годам реализации данного проекта.

В случае если на 01 октября текущего финансового года соглашение не заключено, бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

9. В случае если по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, иные межбюджетные трансферты в соответствии с соглашением не перечислены МО ЯО частично или в полном объеме, при этом документы, в том числе подтверждающие софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, главному распорядителю средств областного бюджета представлены в отчетном году, неперечисленный объем иных межбюджетных трансфертов подлежит предоставлению в рамках лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года при включении данного мероприятия в ОЦП.

При заключении соглашения в текущем году повторное представление документов, подтверждающих софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, не требуется. Сумма средств, направляемых на погашение кредиторской задолженности, отражается в соглашении отдельной строкой без указания показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

10. Показателем результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является степень выполнения работ по строительству (реконструкции) объекта, плановое значение которого соответствует результату выполнения мероприятий, указанных в пункте 9 раздела V ОЦП.

В случае привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий ОЦП в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций показатели результативности использования средств устанавливаются соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

11. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами МО ЯО утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке:

- ОМСУ ежеквартально до 12 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета;

- перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал;

- перечисление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету МО ЯО осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ярославской области в соответствии с переданными ему полномочиями получателя средств областного бюджета по перечислению иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Ярославской области, после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета МО ЯО (после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета МО ЯО), в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

13. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за декабрь – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом):

- отчет об использовании и освоении иных межбюджетных трансфертов, в том числе предусматривающий показатели результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, по форме, установленной приказом департамента строительства;

- оригиналы и скан-копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, а также оригиналы и скан-копии иных документов, подтверждающих выполнение работ по объектам строительства (реконструкции);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых установлены департаментом строительства.

14. В случае уменьшения в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд сумм предоставляемых МО ЯО иных межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

15. Оценка результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения плановых значений результатов.

Результативность использования иных межбюджетных трансфертов (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi/Rpi,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего результата;

Rpi – плановое значение соответствующего результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования иных межбюджетных трансфертов признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования иных межбюджетных трансфертов признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования иных межбюджетных трансфертов признается низкой.

Эффективность использования иных межбюджетных трансфертов (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в областном бюджете на финансирование мероприятия;

Fi – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования иных межбюджетных трансфертов признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования иных межбюджетных трансфертов признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования иных межбюджетных трансфертов признается низкой.

16. В случае если МО ЯО по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов не достигнуты показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, МО ЯО в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, должно вернуть в доход областного бюджета объем средств (Vвозврата), определяемый по формуле:

Vвозврата = (VИМБТ × k × m/n) × 0,1,

где:

VИМБТ – размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету в отчетном финансовом году, без учета размера остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем бюджетных средств;

k – коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта;

m – количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, имеет положительное значение (больше нуля);

n – общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта;

0,1 – понижающий коэффициент суммы возврата иного межбюджетного трансферта.

16.1. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k) рассчитывается по формуле:

k = ∑ Di/m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта.

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта.

16.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта (Di), определяется по формуле:

Di = 1 – Ti/Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.

17. Остаток иных межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства областного бюджета, не использованный в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D07A9BE043A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в иных межбюджетных трансфертах остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

18. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к МО ЯО применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

19. Контроль за соблюдением ОМСУ условий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется департаментом строительства и органом исполнительной власти области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение 11

к ОЦП

**ПОРЯДОК**

**предоставления и** **распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по строительству зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет**

1. Порядок предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по строительству зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее – Порядок) разработан в соответствии с [пунктом 3 статьи 139](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D00AABF0A3A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлениями](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C4DFDED8BA9E46FBE061EDEEBE9AC9A550C3650EAFBA1C30C4DD84FB7DZ0X5L) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 187 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB89649A9BC3DEBB9E1CACFF002833B57FEF8573CC5C598FA7D13FBD434Z2X5L) Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и устанавливает порядок формирования условий предоставления и принципы распределения субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по строительству зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее – субсидия), предоставляемой в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 90-п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» (далее – ОЦП).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для осуществления строительства зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, включенных в перечень строек и объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, согласованный комиссией по отбору строек и объектов для финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Ярославской области. Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914DA5BD3EB6B3E993C3F2058C6440EBB10331C5C586FC7759A8906020ACF4735C7C2C0C5E4AZ4X1L) формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

3. Субсидия предоставляется в целях строительства зданий дошкольных образовательных организаций Ярославской области.

4. Критерий отбора муниципальных образований Ярославской области (далее – МО ЯО) – наличие в населенном пункте МО ЯО необеспеченной потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в МО ЯО утвержденной муниципальной программы, включающей в себя мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB8964CA5BB33EBB9E1CACFF002833B57ECF80F30C5C386FA7D06AD857178A1F26B437C33105C4B48ZBX9L) «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», ОЦП;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в части мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях. Уровень софинансирования расходного обязательства МО ЯО за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов дошкольных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- наличие соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) между департаментом строительства Ярославской области (далее – департамент строительства) и органом местного самоуправления МО ЯО (далее – ОМСУ), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» или на бумажном носителе;

- соблюдение целевого направления расходования субсидии;

- выполнение требований к показателям результативности использования субсидии, установленных пунктом 10 Порядка, требований к оценке результативности и эффективности использования субсидии, установленных пунктом 16 Порядка, и требований соблюдения графика выполнения работ;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных [пунктом 13](#Par63) Порядка;

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;

- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляется субсидия;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF90C0DD81DDB0914FAFBD3EB6B3E993C3F2058C6452EBE90F31C3DD87FA620FF9D5Z3XDL) Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области»;

- обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения за объектами, на строительство которых направляется субсидия, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- возврат МО ЯО в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального (областного) бюджета, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности предоставления субсидии, соблюдению графика выполнения работ, соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета.

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету МО ЯО (Sn), рассчитывается по формуле:

,

где:

Ci – сметная стоимость строительства (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

Kсоф. – уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов.

В случае привлечения субсидии из федерального бюджета софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий ОЦП по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций, размер софинансирования за счет вышестоящих бюджетов устанавливается соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения.

Соглашение должно содержать положения, предусмотренные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», а также сведения об объемах и сроках финансирования. В соглашении может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.

Форма соглашения, в случае заключения его на бумажном носителе, утверждается приказом департамента строительства.

8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в департамент строительства документы в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Правил предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

В случае если на 01 октября текущего финансового года соглашение не заключено, бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному МО ЯО подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

9. В случае если по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, субсидия в соответствии с соглашением не перечислена МО ЯО частично или в полном объеме, при этом документы, в том числе подтверждающие софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, главному распорядителю средств областного бюджета представлены в отчетном году, неперечисленный объем субсидии подлежит предоставлению в рамках лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года при включении данного мероприятия в ОЦП.

При заключении соглашения в текущем году на указанные цели повторное представление документов, подтверждающих софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, не требуется. Сумма средств, направляемых на погашение кредиторской задолженности, отражается в соглашении отдельной строкой без указания показателей результативности использования субсидии.

10. Показателем результативности и эффективности использования субсидии является степень выполнения работ по строительству (реконструкции) объекта, плановое значение которого соответствует результату выполнения мероприятий, указанных в пункте 9 раздела V ОЦП.

В случае привлечения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий ОЦП в части строительства зданий дошкольных образовательных организаций показатели результативности использования средств устанавливаются соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Ярославской области, заключаемым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством области.

11. Распределение субсидии между бюджетами МО ЯО утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

12. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

- ОМСУ ежеквартально, до 12 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета;

- перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал;

- перечисление субсидии из областного бюджета бюджету МО ЯО осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ярославской области в соответствии с переданными ему полномочиями получателя средств областного бюджета по перечислению субсидий в порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Ярославской области, после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета МО ЯО (после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета МО ЯО), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

13. ОМСУ представляют в департамент строительства ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за декабрь – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом):

- отчет об использовании и освоении субсидии, в том числе предусматривающий показатели результативности и эффективности использования субсидии, по форме, установленной приказом департамента строительства;

- оригиналы и скан-копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, а также оригиналы и скан-копии иных документов, подтверждающих выполнение работ по объектам строительства (реконструкции);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность которых установлены департаментом строительства.

14. В случае уменьшения в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд сумм предоставляемой МО ЯО субсидии бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

15. Утратил силу.

16. Оценка результативности и эффективности использования субсидии МО ЯО осуществляется ежегодно путем установления степени достижения плановых значений результатов.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi / Rpi,

где:

Rfi – фактическое значение соответствующего результата;

Rpi – плановое значение соответствующего результата.

При значении показателя более 0,95 результативность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri – показатель результативности;

Pi – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия;

Fi – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.

При значении показателя, равном 100, эффективность использования субсидии признается высокой.

При значении показателя от 90 до 100 эффективность использования субсидии признается средней.

При значении показателя менее 90 эффективность использования субсидии признается низкой.

17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальное образование области в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть в доход областного бюджета объем средств, определяемый в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Правил предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О Правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившим силу и частично утратившим силу отдельных постановлений Правительства области.

18. Остаток субсидии, источником которой являются средства областного бюджета, не использованной в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E303920FFEF195C5D6DBD1B09546FBE061EDEEBE9AC9A542C33D07A9BE043A9192C2AE710DFFCA342CB2F06D5CZ7X5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у МО ЯО потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

19. Ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.

В случае нецелевого использования субсидии к МО ЯО применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

20. Контроль за соблюдением ОМСУ условий предоставления субсидии осуществляется департаментом строительства области и органом исполнительной власти области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение 12

к ОЦП

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**создания в Ярославской области дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2018 – 2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя,  единица измерения | Значения показателей | | | | Всего за 2018 – 2021 годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации ОЦП, из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | За счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – всего мест  в том числе по объектам: |  | 370 |  |  | 370 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольной образовательной организации на 90 мест,  г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) |  | 90 |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 90 мест,  г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58 |  | 90 |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д |  | 60 |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство здания яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2 |  | 40 |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство дошкольной образовательной организации на 90 мест в пос. Красный Бор Ярославского МР |  | 90 |  |  |  |
| 1.2. | За счет субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  в том числе по объектам: |  |  | 420 | 370 | 790 |
| 1.2.1. | Строительство дошкольной образовательной организации на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский р-н, просп. Дзержинского (у д. 4) |  |  | 90 |  |  |
| 1.2.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2 |  |  | 90 |  |  |
| 1.2.3. | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул. Большой Норской в районе пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  |  | 60 |  |  |
| 1.2.4. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Губкина, д. 26 |  |  | 60 |  |  |
| 1.2.5. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест по адресу: г. Ярославль, МКР Сокол-2,  ул. Дядьковская |  |  |  | 90 |  |
| 1.2.6. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, г. Ярославль, в районе ул. Ильинской |  |  |  | 60 |  |
| 1.2.7. | Строительство здания яслей на 40 мест. 152912, Российская Федерация, Ярославская область, городской округ  г. Рыбинск, район Северный поселок, ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, корп. 1 |  |  | 40 |  |  |
| 1.2.8. | Строительство здания яслей на 40 мест. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.22 |  |  | 40 |  |  |
| 1.2.9. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 40 мест,  г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 7а, детский сад № 94 |  |  | 40 |  |  |
| 1.2.10. | Строительство здания яслей на 40 мест. 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а |  |  |  | 40 |  |
| 1.2.11. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест, Ярославский МР, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Кузнечиха |  |  |  | 90 |  |
| 1.2.12. | Строительство здания МДОУ на 90 мест, с инженерными коммуникациями и благоустройством территории, Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, Берендеевский пер. |  |  |  | 90 |  |
| 1.3. | За счет консолидированного бюджета Ярославской области  в том числе по объектам: | 210 | 295 | 150 |  | 655 |
| 1.3.1. | Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская (вблизи д. 39) |  | 15 |  |  |  |
| 1.3.2. | Строительство детского сада на 240 мест, с объектами инженерной инфраструктуры, в г. Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской) | 60 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Строительство детского сада на 220 мест, с инженерными коммуникациями и сооружениями, в г. Угличе, МКР Мирный, у д. 14 | 60 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в пос. Михайловском, Ярославский МР |  | 30 |  |  |  |
| 1.3.5. | Строительство здания МДОУ на 125 мест, с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район,  ул. Академика Колмогорова (в районе д. 10, корп. 2, по ул. Чернопрудной) | 45 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Строительство здания МДОУ на 125 мест, с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Чернопрудная (у д. 12, корп. 2) | 45 |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 61», г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Волгоградская, д. 59а |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.8. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 68», г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Панина, д. 27а |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.9. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 91», г. Ярославль, Дзержинский район, ул. А. Невского, д. 5а |  | 25 | 25 |  |  |
| 1.3.10. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 93», г. Ярославль, Дзержинский район, Архангельский проезд, д. 5а |  | 50 |  |  |  |
| 1.3.11. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 33», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пирогова, д. 27 |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.12. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 41», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Подвойского, д. 13 |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.13. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 42», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Пирогова, д. 31а |  |  | 25 |  |  |
| 1.3.14. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 77», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Дружная, д. 14 |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.15. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 221», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Индустриальная, д. 28 |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.16. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 227», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ньютона, д. 24а |  | 25 |  |  |  |
| 1.3.17. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 2», г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, д. 17а |  |  | 50 |  |  |
| 1.3.18. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад №5», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Спортивная, д. 13 |  |  | 25 |  |  |
| 1.3.19. | Перепрофилирование МДОУ «Детский сад № 70», г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Большая Техническая, д. 14а |  |  | 25 |  |  |
| 2. | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет, созданных в ходе реализации ОЦП, из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | За счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – всего мест  в том числе по объектам: |  | 160 |  |  | 160 |
|  | строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д |  | 160 |  |  |  |
| 2.2. | За счет субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  в том числе по объектам: |  |  | 320 | 160 | 480 |
| 2.2.1. | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул. Большой Норской в районе пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  |  | 160 |  |  |
| 2.2.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Губкина, д. 26 |  |  | 160 |  |  |
| 2.2.3. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, г. Ярославль, в районе ул. Ильинской |  |  |  | 160 |  |

Список используемых сокращений

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МКР – микрорайон

МР – муниципальный район

ОЦП – областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2021 годы